##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 28 серпня 2025 р. № 12198				64 сесія VIII скликання

м. Рогатин 	                                                              І пленарне засідання

{name}

# Про хід виконання Програми збереження, відтворення та належного утримання

# об´єктів заповідного фонду на території  Рогатинської  міської територіальної  громади  на 2023 - 2026 роки

{name}

З З     З метою виконання заходів Програми збереження, відтворення та належного утримання об´єктів заповідного фонду на території  Рогатинської  міської територіальної  громади  на 2023-2026 роки міською радою вжито ряд заходів по збереженню, відтворенню та належному утриманню об’єктів природно – заповідного фонду громади.

Зокрема, в 2024 році розроблені  проекти землеустрою  з організації та встановлення меж території гідрологічного заказника місцевого значення "Болото", комплексної пам'ятки природи місцевого значення "Великі Голди",  проект ботанічної пам'ятки природи місцевого значення "Ожеред". Проводився нагляд та обстеження за об’єктами природно – заповідного фонду.

Однак, робота по виконанню потребує вжиття додаткових заходів. Потрібно розробити Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Чортова гора» та встановлення  інформаційних і межових охоронних знаків єдиного державного взірця.

З метою виконання вимог Законів України  «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», статей 12, 23 «Про природно-заповідний фонд України», Земельного, Лісового та Водного кодексів України та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми збереження, відтворення та належного утримання об´єктів заповідного фонду на території  Рогатинської  міської територіальної  громади  на 2023 - 2026 роки взяти до відома (додається).

2. Відділу земельних ресурсів міської ради (Р.НИТЧИН):

-  забезпечити виконання рішення виконавчого комітету від  25 березня 2025 року № 111 в частині розробки Проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Чортова гора»   протягом II півріччя 2025року.

3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради (Б.ЛЕВИЦЬКИЙ):

-  забезпечити встановлення  в натурі (на місцевості) меж об’єктів природно – заповідного фонду та встановлення інформаційних і межових охоронних знаків єдиного державного взірця після затвердження Проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду:

-  ботанічної пам'ятки природи місцевого значення "Ожеред".

-  гідрологічного заказника місцевого значення «Болото».

-  комплексної пам'ятки природи місцевого значення "Великі Голди".

-  гідрологічного заказника місцевого значення "Під Верховиною".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та раціонального використання природних ресурсів (голова комісії -  Ю.СОРОКА).

Міський голова							Сергій НАСАЛИК

Інформаційна довідка

про хід виконання   «Програми збереження, відтворення та належного утримання об’єктів заповідного фонду на території  Рогатинської територіальної громади  на 2023-2026роки»

Відповідно до Програми збереження, відтворення та належного утримання об’єктів заповідного фонду на території  Рогатинської територіальної громади  на 2023-2026 роки  для  здійснення  спеціальних природо – охоронних заходів щодо збереження  біотичного  й  ландшафтного  різноманіття у межах існуючих територій  та об’єктів ПЗФ місцевого та загальнодержавного значення  проведено такі заходи:

- в 2024 році розроблені проекти землеустрою  з організації та встановлення меж території  гідрологічного заказника місцевого значення "Болото", комплексної пам'ятка природи місцевого значення "Великі Голди", на що використано кошти в сумі 49,00 тис.грн. Дані проекти розробленні                    ТОВ «ЗЕНІТ  ЕКСПЕРТ».

-  проект землеустрою комплексної пам'ятки природи місцевого значення  «Великі  Голди» знаходиться на погодженні   в управлінні екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, проект ботанічної пам'ятки природи місцевого значення "Ожеред" перебуває на стадії затвердження,  проект землеустрою гідрологічного заказника  місцевого значення "Під Верховиною" на даний час в стадії розробки ТОВ «ЗЕНІТ  ЕКСПЕРТ».

- встановлення в натурі (на місцевості) меж об’єктів ПЗФ та встановлення інформаційних і межових охоронних знаків єдиного державного взірця відбудеться після затвердження Проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного  призначення, а саме:  ботанічна пам'ятка природи місцевого значення "Ожеред", комплексна пам'ятка природи місцевого значення "Великі  Голди", гідрологічний заказник місцевого значення "Під Верховиною".

На даний час по розробці Проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Чортова гора»  проводяться підготовчі роботи , щодо  укладання договору на виконання даного проекту, який  заплановано  розробити  до кінця 2025 року.

У 2024 році  виготовлено (закуплено)  нові  межові охоронні знаки  та інформаційний щит, які встановлені в ботанічному заказнику місцевого значення «Бубонець»,  на що витрачено кошти в сумі 1830,00 грн.

На даний час  проводиться укладання договору на   виготовлення (закупівлю) інформаційно - охоронних  і межових охоронних знаків та інформаційних  щитів,  які будуть  встановленні в гідрологічному  заказнику місцевого значення "Болото", ботанічній  пам'ятці природи місцевого значення "Ожеред".

Запроектовані природно-заповідні урочища, на які рішенням 15 сесії Рогатинської міської ради від 30 вересня 2021 року надано згоду на оголошення земельних ділянок в урочищі «Гора Колосова», «Кляштор», «Малі Говди», «Заботюх», «Зелена криниця» об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення громади знаходяться на погодженні в Управлінні екології та природних ресурсів Івано – Франківської обласної  державної адміністрації.

Головний спеціаліст з питань екології

відділу з питань надзвичайних ситуацій,

цивільного захисту населення та

оборонної роботи

виконавчого комітету міської ради 				    Богдан ЛЕВИЦЬКИЙ