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РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 29 жовтня  2026 р. №   					78 сесія VIII скликання
м. Рогатин{name}
[bookmark: _Hlk214885390]
Про затвердження Моніторингового звіту
щодо впровадження Плану дій 
сталого енергетичного розвитку та клімату
Рогатинської міської територіальної громади
за період 2024–2025 років
 {name}
Відповідно до статті 25, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зобов’язання, взяті Рогатинською міською територіальною громадою в рамках приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів щодо клімату та енергії», з метою здійснення моніторингу виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату громади, оцінки результативності заходів з енергоефективності, скорочення викидів CO₂ та адаптації до змін клімату, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Моніторинговий звіт щодо впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Рогатинської міської територіальної громади за період 2024–2025 років (додається).
2. Відділу супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету міської ради (Андрій ОСТАПЧУК) забезпечити внесення та подання моніторингових даних і звітності на офіційній платформі ініціативи «Угода мерів щодо клімату та енергії» відповідно до встановлених вимог і строків.
3. Керівникам виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій Рогатинської міської ради забезпечити подальше виконання заходів, передбачених Планом дій сталого енергетичного розвитку та клімату громади, з урахуванням результатів моніторингу та в межах наданих повноважень.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики (голова комісії – Тетяна ВИННИК) та заступника міського голови Володимира ШТОГРИНА.

Міський голова                                                     			    Сергій НАСАЛИК

Додаток 
до рішення 78 сесії 
Рогатинської міської ради 
від 29.10.2026 року №
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[bookmark: _Toc242474529]Пояснювальна записка до Моніторингового звіту
Рогатинська міська територіальна громада – підписант Європейської ініціативи Угоди мерів щодо клімату та енергії. Міська влада взяла на себе амбіційні зобов’язанні з енергетичного розвитку громади, щодо впровадження заходів з енергоефективності, розвитку ВДЕ, що в результаті покращує якість життя мешканців. 
У 2023 році Рогатин доєднався до проєкту ЕС «Угода Мерів – Схід». У 2024 році містом був прийнятий «План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Рогатинської МТГ до 2030 року», що оголошує ціль порівняно з базовим 2021 роком зменшення викидів СО2 до 2030 року не менш ніж на 38%.
Також в документі встановлюються цілі:
забезпечення частки ВДЕ у кінцевому споживанні станом на 2030 рік не менш ніж 74%;
зменшення споживання енергії не менш ніж на 45 715,3 МВт.год. або 13,5%; 
забезпечення адаптації громади до зміни клімату та подолання енергетичної бідності.
Відповідно до взятих зобов’язань у рамках співпраці з Європейською ініціативою «Угода мерів» місто повинно кожні два роки проводити моніторинг виконання ПДСЕРК. 
Звіт з моніторингу виконання заходів ПДСЕРК за 2024-2025 роки розроблений у відповідності до методичних рекомендацій проєкту «Угода мерів щодо клімату та енергії».
Результати моніторингу є основою для оновлення ПДСЕРК та коригування переліку заходів з пом’якшення та адаптації до змін клімату.
Внаслідок реалізації проєктів досягнуто скорочення споживання енергії та зменшення викидів CO₂. 
Загальна вартість реалізованих заходів за весь період 2021-2025 рр. (від базового року) становить 207,5 млн. гривень. Результат від реалізованих заходів за цей період складає 19 936,2 МВт*год/рік зменшення споживання енергії, 14 990,5 МВт*год/рік – збільшення споживання енергії від ВДЕ, та досягнуто скорочення викидів СО2 7808,7 тонн.
Розрахований ефект від заходів, що реалізовані за 2024-2025 рр, складає:
5,5 МВт*год/рік зменшення споживання енергії за рахунок енергоефективності, 
4 884,5 МВт*год/рік – збільшення кількості згенерованої енергії від ВДЕ,
2130,6 т - досягнуто скорочення викидів СО2.
За підсумками проведеного аналізу загальна вартість реалізованих заходів за період 2024-2025 рр. становить 74,1 млн. гривень.


[bookmark: _Toc242474530]I. Стратегічні цілі громади щодо енергетики та клімату 
1.1. Довгострокове бачення кліматичної нейтральності громади
	Мета Рогатинської МТГ – досягнення кліматична нейтральність до 2050 року.
Для досягнення цієї амбітної мети планується:
• Термомодернізація 100% муніципальних та 60% багатоквартирних житлових будинків, сприяння термомодернізації приватних житлових будинків і будівель третинного сектору. 
• Повна модернізація системи зовнішнього освітлення з переведенням на ВДЕ
• Збільшення виробництва та споживання ВДЕ – будівництво промислових та приватних СЕС та ВЕС 
• Кліматична адаптація громади: 
- доступ до чистої питної води
- безпечне та стійке поводження з побутовими відходами 
- збереження та розвиток зелених зон у межах населених пунктів, природних лісових масивів на території громади; 
• Подолання енергетичної бідності через покращення енергоефективності, розвиток розподіленої генерації енергії і забезпечення надійного доступу до енергії.



1.2. Цілі та зобов’язання
	Пом’якшення

	Ціль
	Цілі щодо скорочення СО2
	Одиниці
	Цільовий рік
	Базовий рік
	Тип

	Ціль до 2030
	38%
	%
	2030
	2021
	BAU 
(Бізнес як завжди)

	Кліматична нейтральність
	70%
	%
	2050
	2021
	BAU 
(Бізнес як завжди)



	Адаптація

	Ціль
	Одиниці
	Цільове значення
	Цільовий рік
	Значення в базовому році
	Базовий рік
	Кліматична загроза
	Прогрес, 
%

	Цілі до 2030 року

	Забезпечення населення чистою питною водою: збільшення % населення, що користується централізованим водопостачанням
	%
	25%
	2030
	13%
	2023
	Посуха та нестача води
	17%

	Адаптація до річкових повеней: зменшення зони фактичних підтоплень
	%
	70%
	2030
	100%
	2023
	Річкові повені
	30%

	Зменшення середньої температури в приміщеннях адміністративних будівель Рогатинської ТГ в період літньої спеки
	˚ С
	26
	2030
	31
	2023
	Екстремальна спека
	5%

	Цілі до 2050 року

	Забезпечення населення чистою питною водою: збільшення % населення, що користується централізованим водопостачанням
	%
	40%
	2050
	13%
	2023
	Посуха та нестача води
	7%

	Адаптація до річкових повеней: зменшення зони фактичних підтоплень
	%
	50%
	2050
	100%
	2023
	Річкові повені
	18%

	Приведення до нормативних значень середньої температури в приміщеннях усіх громадських будівель Рогатинської ТГ в період літньої спеки
	˚С
	26
	2050
	31
	2023
	Екстремальна спека
	5%


1.3. Залучення зацікавлених сторін
	Зацікавлені сторони
	Залучення

	
	Інформування
	Консультації
	Участь у заходах
	Співпраця
	Бюджети участі тощо

	Мешканці
	
	
	
	
	

	Органи місцевого самоврядування
	
	
	
	
	

	Обласна адміністрація і агенції
	
	
	
	
	

	Державний рівень
	
	
	
	
	

	Вищі навчальні заклади і дослідницькі установи
	
	
	
	
	

	Громадські організації
	
	
	
	
	

	Бізнес
	
	
	
	
	

	Інвестори
	
	
	
	
	

	Інші
	
	
	
	
	



1.4. Бюджет ПДСЕРК 
Загальні показники бюджету на виконання заходів ПДСЕРК змінюються в наслідок зміни курсу валюти та уточнення вартості заходів. В наведеній таблиці вказані уточнені характеристики бюджету ПДСЕРК.

	Загальний обсяг фінансування на заходи ПДСЕРК
	Витрачено за звітний період

	Всього (Євро)
	Напрямки
	%
	Всього (Євро)
	Напрямки
	%

	25406037
	Пом’якшення
	98%
	6091153
	Пом’якшення
	100%

	
	Адаптації
	2%
	
	Адаптації
	0%

	
	Енергетична бідність
	0%
	
	Енергетична бідність
	0%


[bookmark: _Toc242474531]IІ. Оцінка ризиків та вразливостей наслідків зміни клімату
[bookmark: _Toc157699723]Оскільки в ПДСЕРК була проведена первинна оцінка ризиків та вразливостей щодо наслідків зміни клімату, в цьому розділі буде наведена тільки така інформація, що уточнює оцінку ризиків та вразливостей, що входила до складу ПДСЕРК. Основна інформація стосовно кліматичних загроз не змінюється. 
2.1. Поточна оцінка вразливості до зміни клімату
В описі кліматичних загроз, їх імовірності виникнення та вплив зміни відсутні.
	Кліматичні загрози
	Імовірність виникнення загрози
	Вплив загрози
	Очікувана зміна частоти загрози
	Очікувана зміна інтенсивності загрози
	Періоди

	
	
	
	
	
	

	Екстремальна спека
	Висока
	Середній
	Зростання
	Зростання
	Середньостроково

	Екстремальний холод
	Низька
	Середній
	Зменшення
	Зменшення
	Довгостроково

	Екстремальні опади
	Середня
	Високий
	Зростання
	Зменшення
	Середньостроково

	Екстремальні зливи
	Середня
	Високий
	Зростання
	Зменшення
	Середньостроково

	Екстремальні снігопади
	Середня
	Середній
	Зростання
	Зменшення
	Середньостроково

	Град
	Низька
	Середній
	Зростання
	Без змін
	Довгостроково

	Повені та підвищення рівня води:
	Середня
	Середній
	Без змін
	Зменшення
	Середньостроково

	Річкові повені
	Середня
	Середній
	Без змін
	Зменшення
	Середньостроково

	Посухи та нестача води
	Середня
	Середній
	Зростання
	Без змін
	Короткостроково

	Буревії
	Середня
	Середній
	Зростання
	Зростання
	Середньостроково

	Сильний вітер
	Середня
	Середній
	Зростання
	Зростання
	Середньостроково

	Стихійні пожежі:
	Середня
	Середній
	Зростання
	Зростання
	Короткостроково

	Лісові пожежі
	Середня
	Середній
	Зростання
	Зростання
	Короткостроково

	Пожежі на землі
	Середня
	Середній
	Зростання
	Зростання
	Короткостроково

	Біологічні загрози:
	Середня
	Низький
	Зростання
	Зростання
	Середньостроково

	Захворювання спричинені водою
	Середня
	Низький
	Зростання
	Зростання
	Середньостроково

	Інші
	Середня
	Середній
	Зростання
	Зростання
	Короткостроково

	Захворювання, спричинені інвазійністю
	Середня
	Середній
	Зростання
	Зростання
	Короткостроково



2.2 Поточний вплив зміни клімату на сектори громади 
У наступній таблиці відображено зміни у індикаторах рівня вразливості по секторах господарювання. Індикатори зазначені ті, що були вказані у первинній оцінці ризиків і вразливостей щодо наслідків зміни клімату оцінка, що була проведена у 2024 році.
Індикатори впливу кліматичних загроз на сектори господарювання (станом на 2026 рік)
	Кліматична загроза
	Вразливі сектори
	Рівень вразливості
	Індикатор
	Одиниці
	Значення показника

	Екстремальна спека
	Будівлі
	помірний
	Кількість днів з понаднормовою температурою у робочий час у літній період
	днів/рік
	32

	
	Транспорт
	низький
	Температура у громадському транспорті у періоди екстремальної спеки
	С
	30

	
	Енергетика
	помірний
	Зростання споживання електроенергії в жаркий період
	%
	11

	
	Вода
	помірний
	
	
	

	
	Відходи
	помірний
	Охоплення населення майданчиками для збору ТПВ
	%
	65

	
	Планування землекористування
	низький
	
	
	

	
	Сільське і лісове господарство
	низький
	% втрат сільського господарства від екстремальних погодних умов/подій (наприклад, посуха/дефіцит води, ерозія ґрунту)
	%
	10

	
	Навколишнє середовище і біорізноманіття
	помірний
	
	
	

	
	Охорона здоров’я
	високий
	Кількість звернень у зв’язку з погіршенням стану здоров’я у періоди літньої спеки
	од.
	40

	
	Туризм
	помірний
	
	
	

	Екстремальний холод
	Будівлі
	низький
	
	
	

	
	Транспорт
	низький
	
	
	

	
	Енергетика
	помірний
	
	
	

	
	Сільське та лісове господарство
	низький
	% зміни врожайності сільськогосподарських культур
	%
	5

	
	Навколишнє середовище і біорізноманіття
	низький
	
	
	

	
	Охорона здоров’я
	помірний
	Кількість звернень у зв’язку обмороженням  через хвилі холоду
	од (за рік / за певний період)
	1

	
	Туризм
	низький
	
	
	

	
	Освіта
	низький
	
	
	

	Екстремальні опади
	Будівлі
	високий
	Кількість (громадських/житлових/третинних) будівель, пошкоджених внаслідок екстремальних опадів
	од (за рік / за певний період)

	11

	
	Транспорт
	високий
	
	
	

	
	Енергетика
	помірний
	
	
	

	
	Вода
	низький
	
	
	

	
	Відходи
	низький
	
	
	

	
	Планування землекористування
	помірний
	
	
	

	
	Сільське і лісове господарство
	помірний
	
	
	

	
	Навколишнє середовище і біорізноманіття
	низький
	
	
	

	
	Цивільний захист
	помірний
	
	
	

	
	Туризм
	низький
	
	
	

	
	Інформаційно - комунікаційні технології
	низький
	
	
	

	Повені та підвищення рівня води
	Будівлі
	низький
	Кількість будівель, що пошкоджені у наслідок повені
	
	0

	
	Транспорт
	помірний
	
	
	

	
	Енергетика
	низький
	
	
	

	
	Вода
	низький
	
	
	

	
	Планування землекористування
	помірний
	
	
	

	
	Сільське і лісове господарство
	помірний
	Площа затоплених територій під час повеней
	%
	0

	
	Цивільний захист
	помірний
	
	
	

	
	Інформаційно - комунікаційні технології
	низький
	
	
	

	Посухи та дефіцит води
	Вода
	високий
	Кількість днів із перебоями в комунальних послугах (наприклад, водопостачання)
	днів
	5

	
	Сільське та лісове господарство
	помірний
	% втрат сільського господарства від екстремальних погодних умов/подій (наприклад, посуха/дефіцит води, ерозія ґрунту)
	%
	20

	
	Навколишнє середовище і біорізноманіття
	низький
	% втрат середовища проживання внаслідок екстремальних погодних явищ
	%
	2

	
	Охорона здоров’я
	низький
	
	
	

	Буревії
	Будівлі
	низький
	Кількість або % (громадських/житлових/третіх) будівель, пошкоджених екстремальними погодними умовами/подіями
	од (за рік / за певний період)

	2

	
	Транспорт
	низький
	
	
	

	
	Енергетика
	низький
	Кількість днів із перебоями в комунальних послугах (наприклад, енерго/ водопостачання, охорона здоров’я/ цивільний захист/ надзвичайні служби, відходи)
	днів
	5

	
	Сільське та лісове господарство
	низький
	% зміни врожайності сільськогосподарських культур / зміни річної продуктивності пасовищ
	%
	5

	
	Навколишнє середовище і біорізноманіття
	низький
	
	
	

	
	Цивільний захист
	низький
	
	
	

	
	Інформаційно - комунікаційні технології
	низький
	
	
	

	Стихійні пожежі (лісові та на землі)
	Будівлі
	низький
	
	
	

	
	Відходи
	низький
	
	
	

	
	Сільське та лісове господарство
	помірний
	% зміни врожайності сільськогосподарських культур / зміни річної продуктивності пасовищ
	%
	1

	
	Навколишнє середовище та біорізноманіття
	помірний
	% місцевих видів (тварин/рослин), уражених хворобами, пов’язаними з екстремальними погодними умовами/подіями
	%
	3

	
	Цивільний захист
	низький
	
	
	

	Біологічна небезпека
	Вода
	помірний
	
	
	

	
	Охорона здоров’я
	помірний
	
	
	

	Інші
	Охорона здоров’я
	помірний
	
	
	



2.3 Рівні адаптації секторів господарювання до зміни клімату
Підчас проведення моніторингу проведена оцінка рівня адаптованості секторів до наслідків зміни клімату на території громади.
Оцінка адаптації громади (в розрізі секторів господарювання)
	Сектор господарювання
	Адаптаційні фактори
	Рівень адаптації
	Індикатор
	Одиниці виміру
	Значення

	Будівлі
	Доступ до сервісу
	високий
	Кількість днів з перебоями у роботі муніципальних будівель у наслідок кліматичних загроз
	дні
	2

	
	Соціально-економічні
	високий
	
	
	

	
	Знання та інновації
	середній
	Кількість громадських будівель, де завершена термомодернізація
	од.
	0

	Транспорт
	Доступ до сервісу
	низький
	% автобусів громадського транспорту, що обладнані кондиціонерами
	%
	0

	Енергетика
	Доступ до сервісу
	середній
	Кількість днів із перебоями в комунальних послугах з причин зміни клімату (енергопостачання)
	днів
	0

	Вода
	Доступ до сервісу
	середній
	населення, що користується централізованим водопостачанням
	%
	15%

	
	Фізичні та екологічні
	низький
	
	
	

	Відходи
	Доступ до сервісу
	високий
	
	
	

	Планування землекористування
	Доступ до сервісу
	середній
	
	
	

	
	Фізичні та екологічні
	середній
	
	
	

	Сільське та лісове господарство
	Соціально-економічні
	середній
	
	
	

	
	Фізичні та екологічні
	середній
	
	
	

	Навколишнє середовище і біорізноманіття
	Фізичні та екологічні
	середній
	Кількість зелених насаджень на території громади  
	км2
	140,0

	Охорона здоров'я
	Доступ до сервісу
	високий
	
	
	

	
	Соціально-економічні
	середній
	
	
	

	Цивільний захист і надзвичайні ситуації
	Доступ до сервісу
	високий
	
	
	

	
	Соціально-економічні
	високий
	
	
	

	Туризм
	Доступ до сервісу
	високий
	
	
	

	
	Соціально-економічні
	високий
	
	
	

	Освіта
	Доступ до сервісу
	високий
	
	
	

	
	Соціально-економічні
	високий
	
	
	




2


[bookmark: _Toc242474532]IІІ. Опис заходів з пом’якшення
3.1 Перелік заходів з пом’якшення до наслідків зміни клімату
За період 2024-2025 продовжувалася діяльність щодо виконання заходів, спрямованих на пом’якшення зміни клімату у Рогатинській МТГ. Незважаючи на складну обстановку і фінансові обмеження для реалізації заходів були встановлені СЕС у амбулаторії с. Липівка, на об’єктах КП "Рогатин-Водоканал", та закуплений сміттєвоз для вивезення ТПВ.
У громаді активно розвивається локальна генерація електроенергії з ВДЕ шляхом встановлення комерційних станцій СЕС.
В наведений перелік заходів не включені заходи, що реалізовувалися у приватному житловому секторі, оскільки не проводився аналіз щодо зменшення споживання енергоресурсів у житловому секторі (буде виконано підчас виконання наступного звіту, де буде аналізуватися обсяги енергоспоживання за основними видами енергоресурсів і складатися Моніторинговий кадастр викидів).
Все зараз заплановані і розпочато виконання заходів на 2026-2027 рр.
Повний актуальний перелік заходів з пом’якшення з відображенням виконаних заходів і внесених змін наведений у Додатку 1.
Виконання заходів з пом’якшення (енергоефективності та розвитку ВДЕ) за звітний період 2024 – 2025 рр.
	Назва заходу
	Опис заходу
	Фінансове джерело
	Відповідальний орган
	Виконані інвестиції на даний момент, тис.грн.
	Заплановані показники
	Терміни виконання

	
	
	
	
	
	Заплановане скорочення енерго-споживання, МВт.год/рік
	Виробництво відновлювальної енергії, МВт.год/рік
	Зменшення викидів СО2, т/рік
	Початок/ Закінчення,
 рік

	 Муніципальні будівлі

	Встановлення сонячних станцій на покрівлях будівель медичних закладів
	 Встановлення сонячних станцій на покрівлях будівель медичних закладів (амбулаторія с. Липівка СЕС 7 кВт - виконано) 
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	КНП «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги»
	997,9
	0
	8,4
	3,6
	2025
	2025

	Загалом по муніципальним будівлям
	997,9
	0,0
	8,4
	3,6
	

	 Муніципальні споруди та обладнання (Водоканал)

	Встановлення гібридної СЕС потужністю не менш ніж 30 кВт.год на очисних спорудах  у м. Рогатин
	Встановлення СЕС потужністю не менш ніж 30 кВт. год на очисних спорудах для потреб підвищення надійності роботи систем водопостачання у м. Рогатин (Встановлено СЕС: панелі - 36,2 кВт, акумулятори 40,8 кВт).
	Грантові кошти, місцевий бюджет
	КП "Рогатин-Водоканал"
	2121,0
	0,0
	33,6
	14,5
	2024
	2025

	Встановлення СЕС потужністю близько 55 кВт.год на ГКНС ДП “Рогатин -  Водоканал”
	Встановлення СЕС на ГКНС для підвищення надійності роботи систем водопостачання у м. Рогатин - панелі 35,38 кВт, 51,2 кВт·год – акумуляторний блок
	Грантові кошти, місцевий бюджет
	КП "Рогатин-Водоканал"
	1870,5
	0
	42,5
	18,3
	2024
	2026

	Загалом по іншим муніципальним об'єктам
	3991,5
	0,0
	76,1
	32,8
	

	Місцеве виробництво електроенергії

	Будівництво наземних сонячних станцій для комерційного виробництва електроенергії
	Будівництво наземних сонячних станцій для комерційного виробництва електроенергії загальною потужністю 4МВт. (За 2024-2025 рік побудовано СЕС сумарної потужності 1,56 МВт)
	Кошти приватних інвесторів
	Приватні інвестори
	62300,0
	0,0
	4800,0
	2068,8
	2024
	2025

	Разом Місцеве виробництво електроенергії
	62300,0
	0,0
	4800,0
	2068,8
	

	Інше (управління відходами)

	Придбання сміттєзбиральних машин для перевезення ТПВ
	Придбання сміттєзбиральних машин для перевезення ТПВ. Придбано сміттєвоз Scania P250
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	КП "Будинко-управління"
	6788,45
	5,5
	0,0
	25,4
	2025
	2025

	Загалом Інше
	6788,5
	5,5
	0,0
	25,4
	

	Сумарно по переліку заходів
	74077,9
	5,5
	4884,5
	2130,6
	




Результати виконання ПДСЕРК за період 2021-2025 рр.
	[bookmark: _Hlk157447400]Назва сектору
	Інвестиції тис. грн.
	Виконання заходів (%)
	Зменшення споживання за рахунок енергоефективності МВт*год/  рік
	Збільшення споживання енергії від ВДЕ, МВт*год/рік
	Скорочення викидів СО2 тонн/рік

	Муніципальні будівлі, об’єкти/ обладнання , в числі тому:

	Муніципальні будівлі
	23832,3
	16%
	585,8
	34,0
	195,0

	Муніципальні об’єкти і споруди (Водоканал)
	4776,4
	11%
	4,1
	76,1
	34,5

	Зовнішнє освітлення
	968,41
	33%
	84,1
	35,0
	51,3

	Третинні (немуніципальні) будівлі, об’єкти/ обладнання

	Третинний сектор (комерція, банки та інше)
	3015
	20%
	149,3
	16,7
	56,8

	Житлові будівлі
	17671
	11%
	19104,2
	630,0
	4130,6

	Транспорт
	5888,45
	27%
	3,2
	0,0
	0,8

	Місцеве виробництво енергії

	Місцеве виробництво електроенергії
	142300
	26,5%
	0
	14198,8
	3311,7

	Місцеве виробництво тепла/холоду
	0
	0,0%
	0
	0
	0

	Сектора, не пов’язані з енергетикою

	Управління відходами
	9036,94
	76,7%
	5,5
	0
	27,9

	Разом
	207488,5
	13,50%
	19936,2
	14990,5
	7808,7


Загальна вартість реалізованих заходів за весь період 2021-2025 рр. (від базового року) становить 207,5 млн. гривень. Результат від реалізованих заходів за цей період складає 19 936,2 МВт*год/рік зменшення споживання енергії, 14 990,5 МВт*год/рік – збільшення споживання енергії від ВДЕ, та досягнуто скорочення викидів СО2 7808,7 тонн.
Інформація щодо курсу переведення у євро
	Період, роки
	Курс Євро
	Опис

	2020-2021
	34,3
	заходи, що виконувалися

	2021-2022
	32,5
	

	2022-2023
	39,8
	

	2023-2024
	41,1
	

	2025
	50,0
	

	наступні періоди
	41,1
	для заходів, які ще не виконувалися, і фактична ціна та курс не були розраховані

	
	50
	для заходів, які ще не виконувалися, де розраховано фактичну ціну



3.2 Детальний опис зразкових (ключових) заходів
У звітному періоді виконавчими органами ради, комунальними підприємствами та бюджетними установами проведено роботу, спрямовану на виконання заходів ПДСЕРК Рогатинської МТГ. 
Ключовий захід # 1. Встановлення гібридної СЕС потужністю не менш ніж 30 кВт.год на очисних спорудах  у м. Рогатин
	Показники проєкту
	Значення

	Назва проєкту
	Встановлення гібридної СЕС потужністю не менш ніж 30 кВт.год на очисних спорудах  у м. Рогатин

	Опис проєкту
	Встановлення СЕС потужністю не менш ніж 30 кВт. год на очисних спорудах для потреб підвищення надійності роботи систем водопостачання у м. Рогатин (Встановлено СЕС: панелі - 36,2 кВт, акумулятори 40,8 кВт). Фінансування на встановлення СЕС отримано в межах проєкту "Відновлювані джерела енергії для стійкої України", який реалізує GIZ за дорученням уряду Німеччини. Реалізацію проєкту супроводжував ГО «Екоклуб».

	Метод фінансування
	Грантові кошти ГО “Екоклуб”, місцевий бюджет

	Відповідальні за впровадження
	КП "Рогатин-Водоканал"

	Фінансові показники проєкту

	Загальна вартість проєкту, тис. грн.
	2121,0

	Сума інвестованих коштів, тис. грн.
	2121,0

	Загальна вартість проєкту, євро
	42 420

	Сума інвестованих коштів, євро
	42 420

	Фінансова економія, тис. грн/рік
	336,0

	Термін окупності проєкту, років
	6,3

	Технічні показники проєкту

	Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік)
	33,6

	Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік
	14,5

	Виконання

	Терміни виконання
(рік початку, рік закінчення)
	2024-2025

	Стан виконання
	Виконано

	Публікації, фото, відео

	Сторінка вебсайту
	https://ecopolitic.com.ua/ua/news/na-ivano-frankivshhini-shhe-odin-vodokanal-otrimuvatime-rezervne-zhivlennya-vid-ses/

	Посилання на відео
	-

	[image: ]

	Результати проєкту

	Встановлена СЕС підтримуватиме безперебійну роботу очисної станції місцевого водоканалу. Потужність нової СЕС дорівнює 36,2 кВт, ємність її акумуляторів – 40,8 кВт*год. До встановлення станції міський водоканал у Рогатині працював за складних умов. Під час тривалих перерв у електропостачанні біологічне очищення стічних вод припинялося, оскільки для нього потрібна аерація. Після відновлення подачі електрики цей тип очищення було важко запускати знову. Але тепер під час відключень нова СЕС вироблятиме електроенергію для обладнання аерації протягом години.
Крім того буде зменшено споживання електроенергії з загальної мережи електропостачання на не менш ніж 33,6 кВт.год на рік, що зменшить залежність від централізованого постачання завдяки місцевої генерації від ВДЕ.






Ключовий захід # 2. Термомодернізація будівлі КНМП «Рогатинська ЦРЛ»
	Показники проєкту
	Значення

	Назва проєкту
	Термомодернізація будівлі КНМП «Рогатинська ЦРЛ»

	Опис проєкту
	Назва технічного проєкту: Капітальний ремонт (утеплення) фасаду, покрівель Рогатинської ЦРЛ за адресою  м. Рогатин, вул.Чорновола,9
Проєкт термомодернізації (капітального ремонту) будівель КНМП «Рогатинська ЦРЛ» включає в себе комплексну термомодернізацію будівель лікарні: приймального відділення (2 поверхи), стаціонару (4 поверхи, з підвалом та горищем), галереї (1 поверх) і поліклініки (3 поверхи, з горищем. Всі будівлі були побудовані у 1983 році і досі не зазнавали суттєвих ремонтних робіт.
Підчас виконання проєкту передбачається:
· утеплення фасадів,
· роботи з модернізації і утеплення покрівлі.
Утеплення фасадів будівель буде виконано мінераловатними плитами товщиною не менш ніж 150 мм, з подальшим нанесенням оздоблювального покриття. Роботи будуть виконуватися «мокрим методом». Перед початком робіт будуть демонтовані водостічні труби та, за необхідності, підвіконні підливи, які після завершення утеплення будуть встановлені на свої місця.
Покрівля будівель також зазнає суттєвих змін: старе шиферне покриття буде замінено на нове з металочерепиці, буде проведене утеплення перекриття покрівлі, встановлені нові водостічні оцинковані труби і ринв. 
Проєкт покликаний підвищити енергоефективність та забезпечити комфортні умови перебування для пацієнтів та медичного персоналу.

	Метод фінансування
	Власні кошти КНМП «Рогатинська ЦРЛ», кошти бюджету громади, державні кошти, інші джерела

	Відповідальні за впровадження
	КНМП «Рогатинська ЦРЛ»

	Фінансові показники проєкту

	Загальна вартість проєкту, тис. грн.
	37 472,4

	Сума інвестованих коштів, тис. грн.
	0,0

	Загальна вартість проєкту, євро
	860 046

	Сума інвестованих коштів, євро
	0

	Фінансова економія, тис. грн/рік
	1 682,5

	Термін окупності проєкту, років
	22,3

	Технічні показники проєкту

	Зменшення використання енергоресурсів в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік)
	445,3

	Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік)
	-

	Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік
	90,0

	Виконання

	Терміни виконання
(рік початку, рік закінчення)
	2025-2029

	Стан виконання
	Не починалося

	Публікації, фото, відео

	Сторінка вебсайту
	https://www.rogcrl.if.ua/

	Посилання на відео
	-

	Зображення фасадів будівлі (частина проєктної документації)
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	Результати проєкту

	1. Підвищення енергоефективності будівель. Утеплення фасадів та покрівлі допоможе значно знизити втрати тепла. Очікуване зменшення використання енергоресурсів на 445,3 МВт·год/рік. 
2. Покращення екологічної ситуації. Завдяки зниженню споживання енергії, буде досягнуте скорочення викидів вуглекислого газу. Очікуване скорочення викидів СО2 - 90,0 т/рік.
3. Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичного персоналу. Тепліші приміщення взимку та зниження перегрівання влітку створять комфортні умови. Нові покрівлі та системи водовідведення забезпечать захист від протікань та інших проблем.
4. Зменшення витрат на енергоресурси. Зменшення споживання енергії призведе до економії коштів на опалення та електропостачання.
5. Стійкість до зовнішніх впливів. Нові покрівельні матеріали та системи водовідведення збільшать тривалість експлуатації будівель без необхідності в частих ремонтах.






Ключовий захід # 3. Реконструкція очисних споруд м. Рогатин
	Показники проєкту
	Значення

	Назва проєкту
	Реконструкція очисних споруд м. Рогатин

	Опис проєкту
	Рогатинські каналізаційні очисні споруди (КОС) потужністю 3  тис. м3/добу побудовані і експлуатується з 1985  р. Очисні споруди повної біологічної очистки передбачені для очистки господарсько-побутових стічних вод. Каналізаційні колектори  в результаті тривалої експлуатації фізично зношені, і становлять потенційну загрозу навколишньому природньому середовищу, а саме екологічному стану як поверхневих так і підземних вод. Проектом передбачено проведення реконструкції очисних споруд м. Рогатин із забезпеченням продуктивності 1000м.куб/добу: встановлення пристроїв частотного регулювання насосів, оновлення автоматики подачі кисню в аеротенки, заміна обладнання для перекачування активного мулу  для переходу з пневматичного способу на гідравлічний, встановлення додаткової повітродувки, заміна аераційної системи аеротенків на дрібнобульбашкову.

	Метод фінансування
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела

	Відповідальні за впровадження
	ДП «Рогатин - Водоканал»

	Фінансові показники проєкту

	Загальна вартість проєкту, тис. грн.
	21 000,0

	Сума інвестованих коштів, тис. грн.
	0,0

	Загальна вартість проєкту, євро
	481981

	Сума інвестованих коштів, євро
	0

	Фінансова економія, тис. грн/рік
	764,4

	Термін окупності проєкту
	27,5

	Технічні показники проєкту

	Зменшення використання енергоресурсів в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік)
	105,0

	Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік)
	-

	Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік
	45,3

	Виконання

	Терміни виконання
(рік початку, рік закінчення)
	2025-2029

	Стан виконання
	Не починалося

	Публікації, фото, відео

	Сторінка вебсайту
	-

	Посилання на відео
	-
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	Результати проєкту

	Завдяки впровадженню проєкту будуть досягнені наступні результати:
· Покращення екологічного стану. Зниження ризиків забруднення як поверхневих, так і підземних вод завдяки реконструкції каналізаційних колекторів та очисних споруд.
· Підвищення надійності системи водоочищення. Оновлення автоматики подачі кисню в аеротенки та заміна аераційної системи на дрібнобульбашкову забезпечать стабільну роботу очисних споруд.
· Покращення якості очищення стічних вод. Перехід з пневматичного на гідравлічний спосіб перекачування активного мулу підвищить ефективність очищення та зменшить витрати енергії.
· Підвищення ефективності очищення. Забезпечення продуктивності 1000 м³/добу очисних споруд, що відповідає сучасним вимогам та потребам міста.
· Ефективність енергоспоживання. Встановлення пристроїв частотного регулювання насосів, що сприятиме зменшенню енергоспоживання.
· Зменшення експлуатаційних витрат. Встановлення додаткової повітродувки та модернізація аераційної системи сприятимуть зниженню витрат на обслуговування та експлуатацію очисних споруд.
· Збільшення тривалості терміну експлуатації. Модернізація та оновлення обладнання продовжать термін служби очисних споруд.





[bookmark: _Toc242474533]IV. Опис заходів з адаптації
4.1 Заходи з адаптації 
У загальний перелік заходів з адаптації була включена інформація стосовно вартості запланованих заходів. Актуальний перелік заходів з адаптації до 2030 року наведено у Додатку №2. 
Серед заходів окремо виділені такі, що мають ефект як з пом’якшення так і адаптації. Такі заходи були винесені в окрему додаткову таблицю – вони не вносяться на сайт, оскільки заходи також зазначені у переліку заходів з пом’якшення.
4.2 Ключові заходи з адаптації
Ключовий захід # 1. Влаштування зливової каналізації в центрі міста.
	Показники проєкту
	Значення

	Назва проєкту
	Влаштування зливової каналізації в центрі міста.

	Опис проєкту
	Проєкт передбачає влаштування сучасної системи водовідведення у центрі м. Рогатин. На цей час у місті повністю відсутня централізована зливова каналізація. Особливо це впливає на ситуацію у центрі міста, де присутня щільна забудова, кількість зелених зон є мінімальною, дорожне покриття часто вкриває всю поверхню вулиць. У зв’язку з цим було прийнято рішення щодо проєктування і влаштування зливової каналізації в центральній частині міста. В першу чергу роботи будуть проводитися на вулицях вул. Шашкевича та сусідніх вулицях.
В рамках виконання проєкту передбачається влаштування водогонів зливової каналізації по основних вулицях центру міста з підведенням їх до очисних споруд. Частина дощової води буде залишатися в місті і збиратися на ділянках зелених зон, де можна передбачити влаштування дощових садків.

	Метод фінансування
	Власні кошти ДП «Рогатин Водоканал», кошти бюджету громади, державні кошти, інші джерела

	Відповідальні за впровадження
	Рогатинська міська рада, ДП «Рогатин Водоканал», підрядні організації

	Фінансові показники проєкту

	Загальна вартість проєкту, тис. грн.
	25 000,0

	Сума інвестованих коштів, тис. грн.
	0

	Загальна вартість проєкту, євро
	500 000,0

	Сума інвестованих коштів, євро
	0

	Показники проєкту щодо адаптації до змін клімату

	Основний сектор господарювання, на підвищення адаптації якого направлений проєкт
	Транспорт

	Інші сектори господарювання, на підвищення адаптації яких направлений проєкт
	Будівлі,
Охорона здоров’я,
Туризм

	Основна кліматична загроза, на адаптацію до наслідків якої направлений проєкт
	Екстремальні зливи

	Вразливі групи населення
	Всі групи населення

	Виконання

	Терміни виконання
(рік початку, рік закінчення)
	2028-2030

	Стан виконання
	Не починалося,
розроблена заявка на отримання фінансування

	Публікації, фото, відео

	Сторінка вебсайту
	-

	Фото, ілюстрації
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	Результати проєкту

	Серед результатів виконання проєкту з влаштування зливової каналізації у центрі м. Рогатин можна зазначити:
· підвищення стійкості інфраструктури до екстремальних погодних умов (сильні опади, повені),
· зменшення ризиків захворювань, спричинених контактом із забрудненою водою.
· зниження витрат на ліквідацію наслідків підтоплень та аварій,
· створення умов для подальшого сталого розвитку міської інфраструктури,
· підвищення обізнаності громадськості щодо природо орієнтованих рішень управління водними ресурсами.
Рогатинська громада, всі жителі міста отримають переваги від зменшення ризику підтоплень в наслідок злив.





Ключовий захід # 2. Оновлення спеціалізованої техніки для очистки транспортних шляхів від снігу
	Показники проєкту
	Значення

	Назва проєкту
	Оновлення спеціалізованої техніки для очищення транспортних шляхів від снігу

	Опис проєкту
	Рогатинська міська територіальна громада є однією із найбільших громад у Івано – Франківській області. До складу громади входять 72 населені пункти. Загальна площа громади - 634,76 км2. Щороку громада стикається із проблемою розчищення снігу як у місті Рогатині так і у сільських населених пунктах громади, адже КП «Благоустрій-Р», яке утримує дороги місцевого значення немає в наявності достатньої кількості техніки для розчистки снігу.  Техніка яка перебуває на балансі комунального підприємства є малогабаритною і має великий експлуатаційний термін.
Тому проєктом передбачено придбання 2-х автогрейдерів із повною комплектацією для очищення снігу у місті Рогатині та сільських населених пунктах громади.

	Метод фінансування
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела

	Відповідальні за впровадження
	КП «Благоустрій-Р»

	Фінансові показники проєкту

	Загальна вартість проєкту, тис. грн.
	12 000,00

	Сума інвестованих коштів, тис. грн.
	0

	Загальна вартість проєкту, євро
	264903,77

	Сума інвестованих коштів, євро
	0

	Показники проєкту щодо адаптації до змін клімату

	Основний сектор господарювання, на підвищення адаптації якого направлений проєкт
	Транспорт

	Інші сектори господарювання, на підвищення адаптації яких направлений проєкт
	Цивільний захист і надзвичайні ситуації

	Основна кліматична загроза, на адаптацію до наслідків якої направлений проєкт
	Екстремальні опади (снігопади)

	Інші кліматичні загрози, на адаптацію до наслідків яких направлений проєкт
	-

	Вразливі групи населення
	Всі

	Виконання

	Терміни виконання
(рік початку, рік закінчення)
	2026-2029

	Стан виконання
	Не починалося

	Публікації, фото, відео
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	Результати проєкту

	Покращення якості очищення доріг. Нове обладнання забезпечить ефективніше та швидше розчищення снігу з доріг. Автогрейдер зможе якісніше видаляти сніг навіть з вузьких доріг шириною від 2,6 м.
Підвищення безпеки дорожнього руху. Розчищені дороги зменшать ризик аварій та небезпеки для водіїв та пішоходів. Ефективне видалення снігу зменшить утворення снігових відвалів вздовж доріг, що підвищить видимість та безпеку на дорогах.
Економія ресурсів та матеріалів. Зменшення експлуатаційних витрат завдяки новій та ефективній техніці.
Покращення обслуговування громади. Жителі громади, зокрема в сільських населених пунктах, отримають кращий сервіс з розчищення доріг. Зменшення затримок та проблем, пов’язаних із нерозчищеними дорогами, особливо в зимовий період.
Підвищення ефективності роботи комунального підприємства. Комунальне підприємство «Благоустрій-Р» зможе ефективніше виконувати свої завдання завдяки новій техніці. Зменшення навантаження на стару малогабаритну техніку, що подовжить її термін служби.
Загальне покращення якості життя в громаді. Кращі дорожні умови сприятимуть покращенню мобільності жителів громади Підвищення комфорту та зручності пересування по громаді.




Ключовий захід # 3. Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон (сквер по вул. Галицькій)
	Показники проєкту
	Значення

	Назва проєкту
	Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон (сквер по вул. Галицькій)

	Опис проєкту
	Нове будівництво молодіжного скверу в  м. Рогатині по вул. Галицькій.
Проєкт передбачає створення сучасної та комфортної відпочинкової зони для жителів громади, що сприятиме активному відпочинку та здоровому способу життя. Центральним елементом стане влаштування фонтану, який не лише прикрашатиме територію, але й стане улюбленим місцем відпочинку для мешканців та гостей міста.
Поряд з фонтаном буде побудована підпірна стінка, облицьована мармурною плиткою, що додасть естетичної привабливості та забезпечить безпеку. Стінка виконуватиме не тільки функціональну, але й декоративну роль, підкреслюючи витончений дизайн території.
Проєкт також включає створення зручної пішохідної зони, яка дозволить жителям безпечно та комфортно пересуватися територією. Будуть облаштовані вуличні лавки для відпочинку та металеві урни для підтримання чистоти. Для забезпечення належного освітлення в темний час доби планується встановлення вуличних ліхтарів.
Окрім цього, передбачається влаштування проїзної частини та стоянки для автомобілів, що значно покращить транспортну інфраструктуру та полегшить доступ до відпочинкової зони. Озеленення території додає природної краси та сприятиме створенню приємної атмосфери для відпочинку.
Особлива увага приділяється екологічним аспектам проєкту. Діяльність не матиме негативного впливу на геологічне, водне та соціальне середовище. Проєктовані заходи не порушують гідрологічні параметри, не зачіпають рослинний та тваринний світ, а також не впливають на кліматичні умови. Під час будівництва буде організовано належне поводження з відходами, що мінімізує негативний вплив на навколишнє середовище.

	Метод фінансування
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела

	Відповідальні за впровадження
	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету міської ради

	Фінансові показники проєкту

	Загальна вартість проєкту, тис. грн.
	5 305,461

	Сума інвестованих коштів, тис. грн.
	0

	Загальна вартість проєкту, євро
	120387

	Сума інвестованих коштів, євро
	0

	Показники проєкту щодо адаптації до змін клімату

	Основний сектор господарювання, на підвищення адаптації якого направлений проєкт
	Планування землекористування

	Інші сектори господарювання, на підвищення адаптації яких направлений проєкт
	Охорона здоров’я, туризм

	Основна кліматична загроза, на адаптацію до наслідків якої направлений проєкт
	Екстремальна спека

	Інші кліматичні загрози, на адаптацію до наслідків яких направлений проєкт
	Посуха та дефіцит води

	Вразливі групи населення
	Діти, молодь, люди похилого віку, люди з хронічними хворобами

	Виконання

	Терміни виконання
(рік початку, рік закінчення)
	2025-2029

	Стан виконання
	Не починалося

	Публікації, фото, відео

	Сторінка вебсайту
	https://rmtg.gov.ua/ua/novyny/44/3375

	[image: ]

	Результати проєкту

	1. Створена озеленена зона в межах міста, яка надасть можливість знайти місце для охолодження при пересуванні вулицями міста в умовах екстремальної спеки.
2. Створено зелена зона для відпочинку у просторі міста, проведення дозвілля та культурно-масових заходів для мешканців та гостей громади.
3. Популяризовано здоровий спосіб життя та активний відпочинок жителів громади.
4. Покращено туристичну привабливість громади.





[bookmark: _Toc242474534]Додаток 1. Перелік заходів з пом’якшення
Сформовано повний актуальний перелік заходів з пом’якшення у Рогатинській МТГ на період 2021-2030 рр. з врахуванням виконання заходів, внесених змін стосовно уточнення фактичної вартості та технічних показників, оновлення відповідно до внесення нових заходів і видалення заходів, що втратили свою актуальність.
Повний актуальний перелік заходів з пом’якшення у Рогатинській МТГ на період 2021-2030 рр.
	№
	Найменування заходу
	Стратегічний інструмент
	Фінансове джерело
	Відповідальний орган
	Вартість заходу
	Заплановані показники
	Терміни виконання
	Статус реалізації
	Ефект подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	
	
	
	
	
	Виконані інвестиції на даний момент, тис. грн.
	Загальна вартість, тис. грн.
	Заплановане скорочення енергоспоживання, МВт∙год. /рік
	Виробництво відновлюваної енергії, МВт∙год. /рік
	Зменшення викидів СО2, т/рік
	Початок, рік
	Закінчення, 
рік
	
	

	
	Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти

	1.1
	Запровадження дієвої системи енергоменеджменту з моніторингом енергоспоживання в муніципальних закладах
	Запровадження дієвої системи муніципального енергоменеджменту: використання онлайн програми з енергомоніторингу, запровадження посади енергоменеджера
	Місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ супроводу стратегії розвитку громади
	50,0
	200,0
	490,0
	0,0
	310,2
	2021
	2030
	В процесі реалізації
	 

	1.2
	Запровадження сучасної системи енергомоніторингу
	Запровадження сучасної системи енергомоніторингу (цифровий близнюк)
	Місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ супроводу стратегії розвитку громади
	0,0
	10143,8
	392,0
	0,0
	248,1
	2029
	2030
	Не починалося
	 

	1.3
	Проведення комплексу енергоаудитів громадських будівель громади
	Проведення комплексу енергоаудитів у 30 громадських будівлях громади
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	Структурні підрозділи виконавчого комітету, комунальні підприємства, установи та організації
	0,0
	500,0
	30,0
	0,0
	19,0
	2028
	2030
	Не починалося
	 

	1.4
	Виконання заходів з енергоефективності в будівлях КНП Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги.
	Виконання заходів з енергоефективності в будівлях ЦПМСД: модернізація системи опалення - заміна насосу, твердопаливного котла, радіаторів; в амбулаторіях - модернізація системи опалення  (с. Пуків), утеплення даху (с. Вільхова), заміна вікон і дверей (с. Черче), ремонт покрівлі (с. Бабухів), капітальний ремонт Рогатинського ЦПМСД
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	КНП Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги.
	1 758
	1757,600
	147,0
	0,0
	29,7
	2021
	2023
	Виконано
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	1.5
	Виконання заходів з енергоефективності в будівлях освіти
	Виконання заходів з енергоефективності в будівлях освіти: заміна вікон у Рогатинському ліцеї №1, капремонт харчоблоків у 4 закладах освіти, ремонт дахів та водостічних труб, систем водопостачання та водовідведення у 9 освітніх закладах громади, капремонт спортивного залу у Рогатинському ліцеї ім. Братів Рогатинців, реконструкція котельні на твердий вид палива у Лучинецькій гімназії
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ освіти Рогатинської міської ради
	3 100,0
	3100,0
	196,0
	0,0
	39,6
	2023
	2023
	Виконано
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	1.6
	Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти - виконання енергоефективних заходів
	Енергоефективні заходи в закладах освіти: частковий ремонт даху у 8 закладах освіти, заміна дверей у бібліотеці с. Потік, нове енергоощадне обладнання для харчоблоків
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ освіти Рогатинської міської ради
	1 112,1
	1112,1
	33,0
	0,0
	20,9
	2021
	2022
	Виконано
	Подолання енергетичної бідності

	1.7
	Виконання заходів з енергоефективності в будівлях освіти за сприяння Міжнародної організації з міграції (МОМ)
	Заміна вікон і дверей, а також реконструкція системи опалення у прихистку для проживання ВПО у с. Обельниця; монтаж системи опалення, заміна дверей, встановлення модульної котельні на твердий вид палива у прихистку для проживання ВПО с. Кліщівна; частковий ремонт даху, реконструкція системи опалення, заміна дверей, капітальний ремонт модульної котельні у прихистку для проживання ВПО с. Журів.
	МОМ, місцевий бюджет
	Відділ освіти Рогатинської міської ради , виконавчий комітет Рогатинської міської ради
	16 572,7
	16572,7
	64,0
	22,0
	17,4
	2022
	2023
	Виконано
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	1.8
	Термомодернізація будівлі КНМП «Рогатинська ЦРЛ»
	Капітальний ремонт (утеплення) фасаду,  покрівель Рогатинської ЦРЛ за адресою  м. Рогатин, вул.Чорновола,9
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	КНМП «Рогатинська ЦРЛ»
	0,0
	37472,4
	445,3
	0,0
	90,0
	2025
	2029
	Не починалося
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	1.9
	Капітальний ремонт терапевтично-кардіологічного відділення КНМП "Рогатинська центральна районна лікарня" за адресою м. Рогатин, вул. В. Чорновола, 9 (з заміною вікон на енергоефективні металопластикові)
	Капітальний ремонт терапевтично-кардіологічного відділення КНМП "Рогатинська центральна районна лікарня" (в тому числі з заміною вікон на металопластикові)
	Державний, місцевий бюджет
	КНМП «Рогатинська ЦРЛ»
	0,0
	5792,0
	127,2
	0,0
	25,7
	2024
	2027
	Не починалося
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	1.10
	Нове будівництва сонячної електростанції на земельній ділянці Рогатинської ЦРЛ
	Нове будівництва сонячної електростанції на земельній ділянці КНМП "Рогатинська центральна районна лікарня" (вже запланована до встановлення СЕС  125 кВт панелі, 200 КВт акумулятори)
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	КНМП «Рогатинська ЦРЛ»
	0,0
	7500,0
	0
	140
	60,3
	2027
	2028
	Не починалося
	 

	1.11
	Утеплення стін будівлі школи №1, м. Рогатин
	Капітальний ремонт фасаду (утеплення) опорного закладу школи №1 м. Рогатин
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ освіти Рогатинської міської ради
	0,0
	5211,3
	144,6
	0,0
	29,2
	2025
	2027
	Не починалося
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	1.12
	Утеплення стін будівлі школи №2, м. Рогатин
	Капітальний ремонт фасаду (утеплення) Рогатинської школи №2 за адресою: м. Рогатин, вул. Шевченка,10
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ освіти Рогатинської міської ради
	0,0
	4340,6
	127
	0,0
	25,7
	2028
	2029
	Не починалося
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	1.13.
	Реконструкція дахів (з утепленням) будівель школи №2 за адресою м. Рогатині, вул. Шашкевича, 12
	Реконструкція покрівлі (з утепленням) школи №2, м. Рогатин: заміна хвилястих азбестових листів на металочерепицю, влаштування нової водостічної системи, влаштування нового інверсійного покриття даху спортзалу з утепленням плитами з екструдованого пінополістиролу, гідроізоляція, встановлення на горищі сучасних металопластикових віконних блоків
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ освіти Рогатинської міської ради
	0,0
	12927,6
	95,3
	0,0
	19,3
	2028
	2030
	Не починалося
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	1.14.
	Утеплення стін будівлі школи у с. Конюшки
	Капітальний ремонт фасаду (утеплення) Конюшківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Галицька,75а, с. Конюшки
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ освіти Рогатинської міської ради
	0,0
	5061,8
	28,7
	0,0
	5,8
	2027
	2028
	Не починалося
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	1.15.
	Утеплення стін будівлі школи у с. Підгороддя
	Капітальний ремонт фасаду (утеплення) Підгородської ЗОШ І-ІІ ступенів за адресою пл. Шевченка, 15, с. Підгороддя
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ освіти Рогатинської міської ради
	0,0
	3098,6
	13,9
	0,0
	2,8
	2028
	2030
	Не починалося
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	1.16.
	Капітальний ремонт школи у с. Жовчів Рогатинського р-ну Івано-Франківської області (утеплення підлоги)
	Утеплення підлоги у приміщеннях школи с. Жовчів Рогатинського району Івано-Франківської області 
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ освіти Рогатинської міської ради
	0,0
	2043,9
	54,1
	0,0
	10,9
	2028
	2030
	Не починалося
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	1.17.
	Утеплення стін корпусів №1 та 2 ДНЗ №1 у м. Рогатин
	Капітальний ремонт фасаду (утеплення) корпусів №1 і №2 Рогатинського ДНЗ №1 за адресою: м. Рогатин, вул. Шашкевича, 55
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ освіти Рогатинської міської ради
	0,0
	2050,4
	34,4
	0,0
	6,9
	2027
	2030
	Не починалося
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	1.18.
	Встановлення сонячних станцій на покрівлях будівель освіти (ліцей імені братів Рогатинців м. Рогатин, Княгиницький ліцей, ЗДО №2 "Дзвіночок")
	Встановлення сонячних станцій на покрівлях будівель освіти (для ЗДО №2 "Дзвіночок" запланована СЕС потужністю 70 кВт, для ліцею ім. Братів Рогатинців м. Рогатин - 70 кВт, для Княгиницького ліцею - панелі - 32,2 кВт, інвертор -25 кВт, акумулятор – 51,2 кВт, для Верхньолипицького ліцею - панелі – 17,5 кВт, інвертор – 15 кВт, акумулятори – 40,9 кВт)
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	КНМП «Рогатинська ЦРЛ»
	0,0
	9247,0
	0
	144
	62,1
	2027
	2028
	Не починалося
	 

	1.19.
	 Встановлення сонячних станцій на покрівлях будівель медичних закладів
	 Встановлення сонячних станцій на покрівлях будівель медичних закладів (амбулаторія с. Липівка СЕС 7 кВт - виконано) 
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	КНМП «Рогатинська ЦРЛ», КНП «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги»
	997,9
	8000,0
	0
	96
	41,4
	2025
	2028
	В процесі виконання
	 

	1.20.
	 Встановлення сонячних станцій на покрівлях будівель соціального захисту
	 Встановлення сонячних станцій на покрівлях будівель соціального захисту (відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у селі Данильче запланована СЕС - панелі 38 кВт
акумулятори 60 кВт)
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ соціальної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради
	0,0
	2500,0
	0
	72
	31,0
	2027
	2028
	В процесі виконання
	 

	1.21.
	Виконання заходів з енергоефективності для будівель закладів культури Рогатинської ТГ
	Заміна вікон, дверей, поточний ремонт, встановлення енергоефективного освітлення (с. Дички), заміна пічок в приміщення сільського клубу (с. Яглуш), заміна вікон, дверей, поточний ремонт у сільському клубі (с. Воскресинці)
	Грантові кошти "Гудвеллі Україна", Благодійний фонд МХП, місцевий бюджет
	Відділ культури Рогатинської міської ради
	242,0
	242,0
	23,3
	0,0
	4,7
	2026
	2028
	Не починалося
	Подолання енергетичної бідності

	1.22.
	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Рогатинського будинку культури за адресою вул. Шевченка,111, м. Рогатин
	Енергоефективні заходи в рамках капітального ремонту Рогатинського будинку культури: утеплення мінераловатними плитами 100 мм з відновленням декоративних елементів фасаду, водостічних труб, відливів та інше
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	Відділ культури Рогатинської міської ради
	0,0
	7500,0
	14,9
	0,0
	3,0
	2023
	2023
	Виконано
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	
	Всього по муніципальним будівлям, обладнанню/об'єктам
	23832,3
	146373,8
	2460,7
	474,0
	1103,6
	
	

	
	Муніципальні споруди та обладнання (Водоканал)

	2.1.
	Встановлення гібридної СЕС потужністю не менш ніж 30 кВт.год на очисних спорудах  у м. Рогатин
	Встановлення СЕС потужністю не менш ніж 30 кВт. год на очисних спорудах для потреб підвищення надійності роботи систем водопостачання у м. Рогатин (Встановлено СЕС: панелі - 36,2 кВт, акумулятори 40,8 кВт).
	Грантові кошти, місцевий бюджет
	КП "Рогатин-Водоканал"
	2121,0
	2121,0
	0,0
	33,6
	14,5
	2024
	2025
	Виконано
	 

	2.2.
	Встановлення СЕС потужністю 150 кВт.год у с. Добринів (свердловина № 2)
	Встановлення СЕС потужністю 150 кВт. год у с. Добринів (свердловина № 2) для потреб підвищення надійності роботи систем водопостачання у м. Рогатин
	Грантові кошти, місцевий бюджет
	КП "Рогатин-Водоканал"
	0,0
	9000,0
	0,0
	180
	77,6
	2026
	2027
	Не починалося
	 

	2.3.
	Встановлення СЕС потужністю близько 55 кВт.год на ГКНС ДП “Рогатин -  Водоканал”
	Встановлення СЕС на ГКНС для підвищення надійності роботи систем водопостачання у м. Рогатин - панелі 35,38 кВт, 51,2 кВт·год – акумуляторний блок
	Грантові кошти, місцевий бюджет
	КП "Рогатин-Водоканал"
	1870,5
	1870,5
	0
	42,5
	18,3
	2024
	2026
	Виконано
	 

	2.4.
	Створення системи дистанційного моніторингу ДП “Рогатин -  Водоканал”
	Створення системи дистанційного моніторингу водопостачання та водовідведення з метою проведення обліку та контролю. Встановлення ультразвукового лічильника, давачів тиску, шафи дистанційного моніторингу, встановлення програмного забезпечення, пуск - накладка системи моніторингу
	Кошти підприємства, місцевий бюджет, інші джерела
	КП "Рогатин-Водоканал"
	0,0
	1000,0
	77,4
	0,0
	33,4
	2028
	2029
	Не починалося
	Адаптації до змін клімату

	2.5.
	Реконструкція очисних споруд м. Рогатин
	Проведення реконструкції очисних споруд м. Рогатин із забезпеченням продуктивності 1000м.куб/добу: встановлення пристроїв частотного регулювання насосів, оновлення автоматики подачі кисню в аеротенки, заміна обладнання для перекачування активного мулу  для переходу з пневматичного способу на гідравлічний, встановлення додаткової повітродувки, заміна аераційної системи аеротенків на дрібнобульбашкову (Розроблено ПКД. Зараз вносяться зміни. Підготовлені заявки для пошуку фінансування)
	Кошти підприємства, місцевий бюджет, інші джерела
	КП "Рогатин-Водоканал"
	0,0
	21000,0
	105,0
	0,0
	45,3
	2027
	2030
	Не починалося
	Адаптації до змін клімату

	2.6.
	Зменшення аварійності систем водопостачання м. Рогатин
	Заміна трубопроводів водогонів системи водопостачання м. Рогатин
	Кошти підприємства, місцевий бюджет, інші джерела
	КП "Рогатин-Водоканал"
	784,9
	10000,0
	51,6
	0,0
	22,2
	2021
	2030
	В процесі виконання
	Адаптації до змін клімату

	
	Всього по муніципальним спорудам та обладнанню (Водоканал)
	4776,4
	44991,5
	234,0
	256,1
	211,2
	

	
	Муніципальне зовнішнє освітлення

	3.1.
	Встановлення вуличного освітлення з використанням ВДЕ у віддалених селах Рогатинської МТГ
	Встановлення світильників з енергозабезпеченням від сонячної енергії (у комплекті обладнання на 1 світильник - фотовольтаїчна панель та акумулятор)
	Місцевий бюджет
	КП "Благоустрій-Р"
	828,50
	828,50
	0,0
	35,0
	15,1
	2023
	2023
	Виконано
	Подолання енергетичної бідності

	3.2.
	Встановлення та заміна вуличного освітлення з використанням ВДЕ у населених пунктах Рогатинської ТГ
	Встановлення світильників з енергозабезпеченням від сонячної енергії (у комплекті обладнання на 1 світильник - фотовольтаїчна панель та акумулятор)
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	КП "Благоустрій-Р"
	0,00
	2000,00
	0,0
	34,5
	14,9
	2028
	2030
	Не починалося
	Подолання енергетичної бідності

	3.3.
	Заміна ламп на LED в світильниках зовнішнього освітлення
	Заміна ламп на LED в світильниках зовнішнього освітлення
	Місцевий бюджет
	КП "Благоустрій-Р"
	139,91
	139,91
	84,1
	0,0
	36,3
	2021
	2023
	Виконано
	Подолання енергетичної бідності

	
	Загалом Зовнішнє освітлення
	968,41
	2968,41
	84,1
	69,5
	66,2
	

	
	Житлові будівлі
	

	4.1.
	Розроблення та введення в дію місцевої програми підтримки державної програми “ЕНЕРГОДІМ” для ОСББ
	Часткове відшкодування вартості розробки Проєктної документації та її Експертизи (у тому числі обстеження об’єкту (будівлі)), виплачується після завершення цих робіт та/або послуг та схвалення Фондом енергоефективності
	Місцевий бюджет
	Виконавчий комітет Рогатинської міської ради
	0,0
	200,0
	1250,0
	0,0
	252,5
	2028
	2030
	Не починалося
	

	4.2.
	Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо раціонального споживання енергоресурсів та популяризації енергоефективних заходів
	Проведення відкритих зустрічей, круглих столів, підготовка публікацій, та відеоматеріалів з метою популяризації раціонального споживання енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів (не потребує фінансування)
	Місцевий бюджет, інші кошти
	Виконавчий комітет Рогатинської міської ради
	0,0
	0,0
	2500,0
	0,0
	505,0
	2023
	2030
	В процесі виконання
	 

	4.3.
	Проведення Днів Енергії, інших інформаційних заходів Інформування населення щодо державних та інших програм, які передбачають проведення енергоефективних заходів
	Інформування населення щодо державних та інших програм, які передбачають проведення енергоефективних заходів (не потребує фінансування)
	Місцевий бюджет, інші кошти
	Виконавчий комітет Рогатинської міської ради, відділ освіти, відділ культури
	0,0
	0,0
	3750,0
	0,0
	757,5
	2021
	2030
	В процесі виконання
	 

	4.4.
	Реалізація енергоефективних заходів в будівлях ОСББ в рамках державної програми "Енергодім"
	Реалізація енергоефективних заходів в будівлях ОСББ в рамках державної програми "Енергодім"
	Державний бюджет, приватні кошти домовласників
	Фонд енергоефективності, ОСББ
	0,00
	120000,0
	6250,0
	0,0
	1262,5
	2027
	2030
	Не починалося
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	4.5.
	Встановлення приватних СЕС (покрівельних та на присадибних територіях)
	Встановлення приватних СЕС (покрівельних та на присадибних територіях)
	Приватні кошти домовласників, інші кошти
	Власники приватних домогосподарств
	3 015,0
	6700,0
	0,0
	1400,0
	603,4
	2022
	2030
	В процесі виконання
	 

	4.6.
	Заміна газових котлів та перехід населення на використання твердопаливних котлів
	Встановлення твердопаливних котлів для використання деревного палива (дрова, пелети)
	Приватні кошти домовласників
	Власники приватних домогосподарств
	4 800,0
	9000,0
	20000,0
	0,0
	4040,0
	2022
	2030
	В процесі виконання
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	4.7.
	Виконання енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будівлях
	Виконання енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будівлях: заміна вікон та дверей на енергоефективні, утеплення стін та верхнього перекриття
	Приватні кошти домовласників, інші кошти
	Власники квартир, управителі будинків
	6 400,0
	9600,0
	5000,0
	0,0
	1010,0
	2022
	2030
	В процесі виконання
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	4.8.
	Виконання енергоефективних заходів у приватних будівлях
	Виконання енергоефективних заходів у приватних будівлях: заміна вікон та дверей на енергоефективні, утеплення стін та верхнього перекриття, підлоги
	Приватні кошти домовласників
	Власники приватних домогосподарств
	3 456,0
	11520,0
	3125,0
	0,0
	631,3
	2022
	2030
	В процесі виконання
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	
	Всього по  житловим будівлям
	17671,0
	157020,0
	41875,0
	1400,0
	9062,2
	

	
	Третинні будівлі, обладнання/об'єкти

	5.1.
	Стимулювання представників бізнесу до використання енергоефективного обладнання та приладів освітлення
	Популяризація раціонального використання енергії та  використання відновлювальних джерел, проведення Днів Енергії, виставок-ярмарок енергоефективного обладнання та технологій
	Місцевий бюджет, інші кошти
	Виконавчий комітет Рогатинської міської ради, відділ освіти Рогатинської міської ради
	15,00
	45,00
	112,0
	50,0
	102,5
	2022
	2030
	В процесі виконання
	

	5.2.
	Покращення енергоефективності власних приміщень представниками бізнесу, торгівлі та державного сектору
	Виконання заходів з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій власних приміщень представниками бізнесу та торгівлі (утеплення фасадів, заміна вікон та дверей), покращення ефективності опалювальної системи (встановлення твердопаливних котлів, теплових насосів, СЕС, утеплення трубопроводів)
	Приватні кошти, грантові кошти, інші кошти
	Власники державних, торгівельних, банківських, релігійних установ та інші
	3000,00
	15000,00
	560
	0
	113,1
	2022
	2030
	В процесі виконання
	Подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату

	
	Загалом Третинні будівлі, обладнання/об'єкти
	3015,0
	15045,0
	672,0
	50,0
	215,7
	

	
	Транспорт
	

	6.1.
	Оновлення комунальних транспортних засобів
	Заміна старого автотранспорту на нові автотранспортні засоби, які більш ефективні у використанні ПЕР
	Державний бюджет, місцевий бюджет, інші кошти
	Муніципальні установи та підприємства
	5888,45
	10000
	5,5
	0,0
	1,4
	2021
	2030
	В процесі виконання
	Подолання енергетичної бідності

	6.2.
	Створення велоінфраструктури у громаді
	Створення структури велодоріжок, формування з'їздів, підйомів, прокладання і маркування веломаршрутів, побудова велостоянок у громаді
	Державний бюджет, місцевий бюджет, інші кошти
	Виконавчий комітет Рогатинської міської ради, КП "Благоустрій-Р"
	0
	2000
	127,0
	0,0
	31,8
	2027
	2030
	Не починалося
	 

	6.3.
	Сприяння використанню електротранспорту у громаді
	Створення інфраструктури для заряджання електротранспорту від електроенергії місцевих СЕС
	Державний бюджет, місцевий бюджет, інші кошти
	Структурні підрозділи виконавчого комітету, комунальні підприємства, установи та організації
	0
	180
	245,0
	0,0
	61,3
	2028
	2030
	Не починалося
	 

	6.4.
	Придбання сучасних автобусів з ефективнішим споживанням енергії для здійснення пасажирських перевезень 
	Придбання сучасних автобусів з ефективнішим споживанням енергії для здійснення пасажирських перевезень 
	Державний бюджет, місцевий бюджет, інші кошти
	Структурні підрозділи виконавчого комітету, комунальні підприємства, установи та організації
	0
	10 000,0
	12,0
	0,0
	3,0
	2027
	2028
	Не починалося
	 

	
	Всього по транспорту
	5888,5
	22180,0
	389,5
	0
	97,4
	

	
	Місцеве виробництво електроенергії

	7.1.
	Будівництво наземних сонячних станцій для комерційного виробництва електроенергії
	Будівництво наземних сонячних станцій для комерційного виробництва електроенергії загальною потужністю 4МВт. (За 2024-2025 рік побудовано СЕС сумарної потужності 1,56 МВт)
	Кошти приватних інвесторів
	Приватні інвестори
	62300,0
	136000,0
	0,0
	4800,0
	2068,8
	2022
	2028
	В процесі виконання
	

	7.2.
	Виробництво електроенергії на базі біогазових установок
	Побудова 2-х біогазових станцій і електрогенеруючих установок з використанням виробленого біометану сумарної потужності 
	Кошти приватних інвесторів
	Приватні інвестори
	80000,0
	160000,0
	0,0
	24000,0
	4728,0
	2021
	2028
	В процесі виконання
	

	7.3.
	Будівництво ВЕС
	Побудова ВЕС (вітрової електростанції) загальною потужністю 6 МВт
	Кошти приватних інвесторів
	Приватні інвестори
	0,0
	240000,0
	0,0
	9000,0
	3879,0
	2026
	2030
	Не починалося
	

	7.4.
	Аналіз потенціалу відновлювальних джерел енергії у Рогатинській ТГ
	Детальний кількісний аналіз потенціалу використання відновлюваних джерел енергії, оцінка техніко-економічних умов реалізації проєктів з ВДЕ на території Рогатинської ТГ
	Місцевий бюджет, інші кошти
	Виконавчий комітет Рогатинської міської ради
	0,0
	200,0
	0,0
	100,0
	43,1
	2025
	2026
	Не починалося
	

	
	Всього по місцевому виробництву електроенергії
	142300,0
	536200,0
	0,0
	37900,0
	10718,9
	

	
	Місцеве виробництво тепла/холоду

	8.1.
	Заміна труб мережі теплопостачання ділянок "котельня-будівля" на предізольовані
	Заміна труб мережі теплопостачання ділянок "котельня-будівля" на предізольовані
	Місцевий бюджет, кошти теплопостачальника, інші кошти
	Теплопостачальні організації
	0
	2,925
	304,0
	0,0
	2,1
	2027
	2027
	Не починалося
	

	8.2.
	Заміна котлів на сучасні ефективніші
	Заміна котлів на сучасні ефективніші
	Кошти теплопостачальника, інші кошти
	Теплопостачальні організації
	0
	4000
	114,0
	0,0
	0,8
	2027
	2030
	Не починалося
	

	
	Всього по місцевому виробництву тепла/холоду
	0,0
	4002,9
	418,0
	0,0
	2,9
	

	
	Інше/ Управління відходами

	9.1
	Поширення роздільного збору сміття в населених пунктах громади
	Придбання сміттєвих контейнерів для роздільного збору сміття. 
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	КП "Будинкоуправління"
	2248,5
	5000,0
	0,0
	0,0
	5,7
	2021
	2030
	В процесі виконання
	

	9.2
	Придбання сміттєзбиральних машин для перевезення ТПВ
	Придбання сміттєзбиральних машин для перевезення ТПВ. Придбано сміттєвоз Scania P250 (2025 р.)
	Державний, місцевий бюджет, інші джерела
	КП "Будинкоуправління"
	6788,45
	6788,45
	5,5
	0,0
	25,4
	2024
	2026
	Виконано
	

	
	Всього Інше/ Управління відходами
	9036,9
	11788,5
	5,5
	0,0
	31,1
	

	
	Всього по заходам ПДСЕРК
	207488,5
	940570,1
	46138,8
	40149,6
	21509,1
	





[bookmark: _Toc242474535]Додаток 2. Перелік заходів з адаптації
Перелік заходів з адаптації до наслідків зміни клімату актуалізований з врахуванням фактичних термінів реалізації заходів. Видалені заходи через неактуальність неможливість виконання, пов’язану з фінансовою і безпековою ситуацією:
· Використання нових інформаційних технологій (квадрокоптер) для відеоспостережень з метою вчасного реагування на лісові та наземні пожежі;
· Створення системи велодоріжок та велотрас між населеними пунктами громади.
Загальний перелік заходів з адаптації до наслідків зміни клімату у Рогатинській МТГ на період 2024-2030 рр.
Перелік заходів з адаптації до змін клімату для Рогатинської МТГ
	№
	Найменування заходу
	Сектор
	Зменшення впливу кліматичних ризиків
	Відповідальний орган
	Строки реалізації
	Стан виконання
	Вартість

	
	
	
	
	
	Початок/ Закінчення
	
	Використані кошти, 
тис. грн.
	Загальна вартість, тис.грн.

	Навчання і інновації

	1.
	Оповіщення у надзвичайних ситуаціях засобами радіо-, теле-оповіщення, через оповіщення в соціальних мережах, спеціалізованих мобільних додатках, на інформаційних екранах міста
	Цивільний захист і надзвичайні ситуації,
Інформаційно-комунікаційні технології,
Будівлі,
Транспорт,
Енергетика,
Сільське та лісове господарство,
Навколишнє середовище і біорізноманіття,
Охорона здоров’я
	Екстремальна спека,
Екстремальний холод,
Екстремальні зливи,
Екстремальний снігопад,
Град,
Сильні вітри,
Гроза,
Лісові пожежі
	Організації Теле- радіо- мовлення, Рогатинська міська рада
	Постійно
	Виконується
	20,0
	1500,0

	2.
	Проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та стихійних явищ
	Будівлі,
Транспорт,
Енергетика,
Сільське та лісове господарство,
Охорона здоров’я,
Цивільний захист і надзвичайні ситуації
Інформаційно-комунікаційні технології
	Екстремальна спека,
Екстремальний холод,
Екстремальні зливи,
Екстремальний снігопад,
Град,
Посуха та дефіцит води,
Сильні вітри,
Гроза,
Лісові пожежі,
Пожежі на землі,
Захворювання, спричинені водою,
Зараження комахами
	Організації Теле- радіо- мовлення, Лісові господарства,
Рогатинська міська рада
	Постійно
	Виконується
	5,0
	35,0

	3.
	Розробка проєкту для влаштування зливової каналізації в центрі міста
	Будівлі,
Транспорт,
Планування землекористування,
Навколишнє середовище і біорізноманіття,
Цивільний захист і надзвичайні ситуації,
Інформаційно-комунікаційні технології,
Туризм
	Екстремальні зливи
	Рогатинська міська рада, 
ДП «Рогатин-Водоканал»
	2027
	2029
	Не починалося
	0
	2000,0

	Доступ до сервісу

	4.
	Влаштування зливової каналізації в центрі міста
	Будівлі,
Транспорт,
Охорона здоров’я
Туризм
	Екстремальні зливи
	Рогатинська міська рада,
Підрядні організації
	2028
	2030
	Не починалося
	0
	25 000,0

	5.
	Оновлення спеціалізованої техніки для очищення транспортних шляхів від снігу
	Транспорт,
Цивільний захист і надзвичайні ситуації
	Екстремальний снігопад
	Рогатинська міська рада, комунальні підприємства
	2027
	2029
	Не починалося
	0
	12 000,0

	6.
	Створення комфортних умов перебування в організаціях, установах, торгівельних точках в періоди екстремальної спеки (дотримання нормативної температури) через використання кондиціонерів та забезпечення доступу до питної води
	Будівлі,
Вода,
Охорона здоров’я,
Туризм
	Екстремальна спека,
Посуха та дефіцит води
	Рогатинська міська рада, Муніципальні установи та організації, власники торгівельних точок
	2022
	2030
	Виконується
	12,0
	700,0

	7.
	Встановлення автоматів продажу питної води в торгівельних точках, організація торгівельної мережі з продажу та доставки питної води
	Вода,
Охорона здоров’я
	Екстремальна спека,
Посуха та дефіцит води
	Власники торгівельних точок, підприємці
	2028
	2030
	Не починалося
	0
	400,0

	8.
	Встановлення фонтанчиків з питною водою, місць для охолодження («водяні ворота», фонтани)
	Вода,
Планування землекористування,
Охорона здоров’я,
Туризм
	Екстремальна спека,
Посуха та дефіцит води
	Рогатинська міська рада,
Комунальні підприємства,
Громадські організації
	2029
	2030
	Не починалося
	0
	300,0

	9.
	Створення велосипедної мережі
	Транспорт,
Охорона здоров’я, Планування землекористування,
Туризм
	Екстремальна спека
	Рогатинська міська рада,
Комунальні підприємства,
Громадськість
	2030
	2030
	Не починалося
	0
	3000,0

	Соціально-економічні

	10.
	Популяризація страхування від стихійних явищ
	Будівлі,
Транспорт,
Сільське та лісове господарство,
Інформаційно-комунікаційні технології
	Екстремальні зливи,
Екстремальний снігопад,
Град
Річкові повені,
Сильні вітри,
Гроза,
Лісові пожежі,
Пожежі на землі
	Страхові організації, організації 
теле-, радіо- мовлення,
печатні видання
	2022
	2030
	Виконується
	20,0
	100,0

	Державні та інституційні

	11.
	Підтримка системи відведення паводкових вод (дренажів, каптажів, канав, водовідвідні канали тощо) та інженерних систем і обладнання для відкачування паводкових вод в працездатному стані
	Вода,
Навколишнє середовище і біорізноманіття,
Планування землекористування,
Сільське та лісове господарство
	Екстремальні зливи,
Річкові повені
	Державна служба з надзвичайних ситуацій,
Міністерство захисту довкілля та охорони природних ресурсів,
Комунальні підприємства
	Постійно
	Виконується
	100,0
	2300,0

	Навколишнє природне середовище

	12.
	Розроблення концепції озеленення
	Транспорт,
Планування землекористування,
Навколишнє середовище і біорізноманіття Туризм
	Екстремальна спека
Екстремальні зливи,
Посуха та дефіцит води,
Сильні вітри,
Гроза
	Рогатинська міська рада,
Громадські організації
	2028
	2029
	Не починалося
	0
	150,0

	13.
	Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон
	Планування землекористування, Охорона здоров’я, Туризм
	Екстремальна спека,
Посуха та дефіцит води
	Рогатинська міська рада
	2024
	2030
	Виконується
	50,0
	4000,0

	14.
	Влаштування стоянок автомобілів у місті з плитки типу «Решітка» для покращення стоку води та зменшення суцільного дорожнього покриття
	Транспорт,
Планування землекористування,
Туризм
	Екстремальна спека
Екстремальні зливи
	Рогатинська міська рада, Комунальні підприємства
	2028
	2030
	Не починалося
	0
	800,0

	15.
	Використання для озеленення міста місцевих рослин та сортів трави, стійких до спеки та посухи
	Планування землекористування,
Навколишнє середовище і біорізноманіття
	Екстремальна спека,
Посуха та дефіцит води
	КП «Благоустрій-Р»
	2022
	2030
	Виконується
	10,0
	50,0

	16.
	Планування та висадка молодих дерев в місті, вчасне прибирання аварійних дерев.
	Сільське та лісове господарство,
Навколишнє середовище і біорізноманіття
	Екстремальна спека,
Посуха та дефіцит води,
Сильні вітри,
Гроза
	Рогатинська міська рада, 
КП «Благоустрій-Р»
	2022
	2030
	Виконується
	70,0
	600,0

	17.
	Впровадження практики компостування палого листя після прибирання міських територій
	Сільське та лісове господарство,
Навколишнє середовище і біорізноманіття
	Екстремальна спека,
Пожежі на землі
	КП «Будинкоуправління»,
Громадські організації
	2028
	2030
	Не починалося
	0
	20,0

	18.
	Розробка інструкцій, навчання та контроль персоналу комунальних служб щодо догляду за газонами міста для запобігання висушування і руйнування газону
	Планування землекористування,
Навколишнє середовище і біорізноманіття
	Екстремальна спека,
Посуха та дефіцит води
	КП «Благоустрій-Р», 
Комунальні підприємства,
громадські організації
	2028
	2029
	Не починалося
	0
	1,5

	19.
	Збір та утилізація сміття на приміській території
	Сільське та лісове господарство,
Навколишнє середовище і біорізноманіття,
Туризм
	Екстремальна спека,
Лісові пожежі,
Пожежі на землі
	КП «Будинкоуправління»,
Громадські організації
	2022
	2030
	Виконується
	2,5
	10,0


Заходи, що мають одночасно і ефект пом’якшення наслідків зміни клімату і адаптаційний ефект не зазначаються у основному переліку заходів з адаптації, оскільки вони вже вказані в переліку заходів з пом'якшення наслідків зміни клімату.

Основні напрямки заходів з пом'якшення, що також мають вплив адаптації до наслідків зміни клімату
	№
	Найменування заходу
	Сектор господарювання
	Кліматична загроза
	Відповідальний орган

	1.
	Використання джерел відновлювальної енергії – теплових насосів, СЕС, геліоколекторів та акумуляторів електроенергії як резервного живлення
	Будівлі,
Енергетика,
Охорона здоров’я, Освіта, Культура, Спорт
	Екстремальна спека,
Екстремальний холод,
Сильний вітер, Гроза
	Рогатинська міська рада, муніципальні установи та організації, власники приватних житлових будівель

	2.
	Термомодернізація будівель муніципальних установ та організацій
	Будівлі,
Охорона здоров’я, Освіта, Культура, Спорт
	Екстремальна спека,
Екстремальний холод,
Екстремальні опади,
Сильний вітер, Грози
	Рогатинська міська рада, муніципальні установи та організації

	3.
	Термомодернізація приватних житлових будівель
	Будівлі
	Екстремальна спека,
Екстремальний холод,
Екстремальні опади,
	Власники приватних житлових будівель

	4.
	Термомодернізація багатоповерхових  житлових будівель
	Будівлі
	Екстремальна спека,
Екстремальний холод,
Екстремальні опади,
	ОСББ, ЖБК,
Рогатинська міська рада, 
Фонд Енергоефективності

	5.
	Впровадження новітніх енергозберігаючих технологій у сфері водопостачання та водовідведення
	Вода
	Посуха та дефіцит води,
Захворювання, спричинені водою
	Рогатинська міська рада,
ДП «Рогатин-Водоканал»

	6.
	Реконструкція очисних споруд м. Рогатин
	Вода
	Захворювання, спричинені водою
	Рогатинська міська рада,
ДП «Рогатин-Водоканал»

	7.
	Капітальний ремонт існуючих мереж водопостачання та водовідведення, будівництво нових водогонів
	Вода
	Посуха та дефіцит води,
Захворювання, спричинені водою
	Рогатинська міська рада,
ДП «Рогатин-Водоканал»



Секретар міської ради													Христина СОРОКА
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