#### УКРАЇНА

##### РОГАТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  27  червня 2023 року    №164

м. Рогатин

Про підготовку закладів освіти до нового 2023/2024 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення належної підготовки закладів освіти Рогатинської міської територіальної громади до нового 2023/2024 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Відділу освіти Рогатинської міської ради (Василь ТРАЧ), директорам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти забезпечити виконання заходів щодо якісної підготовки закладів освіти до початку 2023/2024 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період :

1.1.До 15 серпня 2023 року - поточних ремонтних робіт, згідно з додатком 1.

1.2.До 15 серпня 2023 року - підготовку інженерних мереж, систем протипожежного захисту до сталої роботи в новому навчальному році.

1.3.До 29 вересня 2023 року - підготовку об’єктів газо- та теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період, згідно з додатком 2.

1.4.До 15 серпня 2023 року – ремонт та технічне обслуговування шкільних автобусів, згідно з додатком 3.

1.5.До 23 серпня 2023 року закупити шкільну документацію, крейду, вогнегасники, дезінфікуючі та миючі засоби, згідно з додатком 4.

2.Затвердити склад робочої групи з питань перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, згідно з додатком 5.

3.У період із 14 по 18 серпня 2023 року провести перевірку готовності закладів освіти та оформити: до 26 серпня 2023 року - акти готовності до нового навчального року, до 26 вересня 2023 року – паспорти готовності до роботи в осінньо – зимовий період.

4.До 31 серпня 2023 року сформувати мережу закладів освіти міської територіальної громади на  2023/2024 навчальний рік, передбачивши застосування різних форм організації освітнього процесу.

5.До 15 вересня 2023 року проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити невідкладних заходів щодо максимального залучення дітей п’ятирічного віку до різних форм дошкільної освіти.

6.Вживати заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

7.Забезпечити створення належних умов для організації навчання учнів 5-х та 6-х класів в умовах Нової української школи.

8. Організувати харчування учнів відповідно до діючого законодавства.

9. Забезпечити підвіз учнів та педагогічних працівників.

10.Про хід виконання цього рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради у жовтні 2023 року.

11.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ освіти Рогатинської міської ради (Василь ТРАЧ).

12.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Володимира ШТОГРИНА.

Міський голова                                                                        Сергій НАСАЛИК

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                              Олег ВОВКУН

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№164  від 27 червня 2023  року

| Поточні ремонти в приміщеннях закладів освіти |  |
| --- | --- |
| № з/п | Тип закладу | Передбачено кошти, грн. | Термін виконання |
| 1 | Заклади дошкільної освіти | 50 000 | червень-липень 2023 р. |
| 2 | Заклади загальної середньої освіти | 100 000 | червень-липень 2023 р. |
| 3 | Заклади позашкільної освіти | 60 000,0 | червень-серпень 2023 р. |
|  | Всього: | 210 000 |  |
| Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт в приміщеннях закладів освіти |  |
| № з/п | Тип закладу | Передбачено кошти, грн. | Термін виконання |
| 1 | Заклади дошкільної освіти | 50 000 | червень-липень 2023 р. |
| 2 | Заклади загальної середньої освіти | 950 000,0 | червень-липень 2023 р. |
| 3 | Заклади позашкільної освіти | 125 000 | червень-липень 2023 р. |
|  | Всього: | 1 125 000,0 |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                              Олег ВОВКУН

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№164 від 27 червня 2023 року

Перелік

заходів по підготовці закладів освіти до роботи

в осінньо-зимовий період

| № з/п | Види робіт | Вартість робіт, грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наладка автоматики | 45 000 | вересень 2023 року |
| 2 | Технічне обслуговування | 99900,0 | березень-квітень 2023 року |
| 3 | Повірка та заміна коректорів газу і лічильників | 44 000 | квітень-серпень 2023 року |
| 4 | Чистка димоходів | 20 000 | липень-серпень 2023 року |
| 5 | Експертиза печей | 14 500 | серпень 2023 року |
| 6 | Повірка електромагнітних клапанів і газових сигналізаторів загазованості | 22 700 | червень-серпень 2023 року |
| 7 | Закупівля дров | 40 000 | серпень 2023 року |
|  | Всього | 286 100,0 |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                              Олег ВОВКУН

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№164 від 27 червня 2023 року

Перелік

робіт по ремонту та технічному обслуговуванні шкільних автобусів

| № з/п | Придбання запасних частин, види робіт | Вартість, грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення паспортів маршрутів | 15000,0 | червень-серпень 2023 року |
| 2 | Придбання охолоджуючої рідини та добавки АДЛБУ до автобусів з двигунами Євро-5та масла | 110000,0 | червень-жовтень 2023 року |
| 3 | Ремонт блоку керування двигуна автобуса, ремонт тахографа | 25000,0 | червень-серпень 2023 року |
| 4 | Придбання запасних частин | 150000,0 | протягом року |
| 5 | Ґрунтування та фарбування автобусів | 20 000 | червень-серпень 2023 року |
| 6 | Ремонт коліс автобусів | 15 000 | протягом року |
| 7 | Ремонт ходової частини автобусів | 100 000 | червень-серпень 2023 року |
| 8 | Страхування водіїв | 1900,0 | серпень 2023 року |
| 9 | Страхування автобусів | 38100,0 | серпень 2023 року |
| 10 | Технічний огляд автобусів | 31200,0 | Листопад 2023року |
| 11. | Придбання шин | 80000,0 | протягом року |
|  | Загальна сума | 586200,0 |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                     Олег ВОВКУН

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№164 від  27  червня 2023 року

Перелік

матеріалів, які необхідно закупити до початку навчального року

| №з/п | Назва | Передбачено коштів, грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класні журнали | 65 000 | до 23 серпня 2023 року |
| 2 | Крейда | 25 000 | до 23 серпня 2023 року |
| 3 | Дезінфікуючі та миючі засоби | 40 000 | до 23 серпня 2023 року |
| 4 | Вогнегасники | 20 000 | до 23 серпня 2023 року |
|  | Всього | 150 000 |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                              Олег ВОВКУН

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№164 від  27 червня 2023 року

СКЛАД

робочої групи для проведення огляду закладів освіти

Рогатинської міської територіальної громади

щодо стану підготовки до нового 2023/2024 навчального року

та роботи в осінньо-зимовий період

Голова робочої групи:

Штогрин Володимир Васильович	- заступник міського голови

Заступник голови робочої групи:

Трач Василь Іванович	-	в.о. начальника відділу освіти Рогатинської міської ради

Секретар робочої групи:

Грицишин Петро Степанович	-	завідувача господарської бригади відділу освіти Рогатинської міської ради

Члени робочої групи:

Крук Світлана Романівна	-	головний спеціаліст відділу освіти Рогатинської міської ради

Стасів Тарас Ярославович	- голова Рогатинської районної організації профспілки працівників освіти і науки України

Щерба Василь Романович	-	головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою)

Ішаков Дмитро Юрійович                     - заступник начальника Рогатинського

відділу Івано-Франківського районного

управління ГУ Держпродспоживслужби

в Івано-Франківській області,

секретар комісії (за згодою)

Неїжмак Михайло Іванович	-	в.о. завідувача відділення епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань Рогатинського відділу Івано-Франківського районного відділу ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ»

(за згодою)

Юрків Володимир Васильович                 -	головний інспектор відділу ВЗНС Івано-Франківського районного управління ГУДСНС області

(за згодою)

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                              Олег ВОВКУН