ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення виконавчого комітету Рогатинської міської ради

 від 25 липня 2023 року №221

ПЛАН

заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| Освіта |
| 1 | Проведення поточних ремонтів в приміщеннях закладів освіти громади | до 15 серпня 2023 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 2 | Підготовка інженерних мереж, систем протипожежного захисту в закладах освіти громади | до 15 серпня 2023 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 3 | Підготовка об’єктів газо - та теплопостачання в закладах освіти громади | до 29 вересня 2023 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, суб'єкти господарювання, які надають послуги з постачання теплової енергії |
| 4 | Ремонт та технічне обслуговування шкільних автобусів | до 15 серпня 2023 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів загальної середньої освіти |
| 5 | Перевірка готовності закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років:* підготовка актів готовності до нового навчального року;
* підготовка паспортів готовності до роботи в осінньо-зимовий період
 | 14-18 серпня 2023 рокудо 26 серпня 2023 рокудо 26 вересня 2023 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 6 | Закупівля вогнегасників | до 23 серпня 2023 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| Культура |
| 7 | Закупівля паливних брикетів для закладів культури громади | серпень-вересень 2023 року | Відділ культури міської ради, керівники закладів культури  |
| 8 | Укладання договорів  на  чистку  димоходів і  вентиляційних каналів у закладах  культури громади | серпень 2023 року | Відділ культури міської ради, керівники закладів культури |
| 9 | Ремонт печей в клубі с. Яглуш  | серпень-вересень 2023 року | Відділ культури міської ради, керівник закладу культури |
| 10 | Заміна вікон на енергозберігаючі в клубі с.Воскресинці | серпень-вересень 2023 року | Відділ культури міської ради, керівник закладу культури |
| Охорона здоров’я |
| 11 | Частковий ремонт мережі постачання холодної, гарячої води корпусів центральної районної лікарні | липень-серпень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 12 | Реконструкція з поточним ремонтом коридору та приміщень поліклініки центральної районної лікарні | серпень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 13 | Поточний ремонт віконних секцій відділів центральної районної лікарні та їх заміна | липень-серпень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 14 | Ремонт покрівлі корпусів центральної районної лікарні | липень-серпень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 15 | Впорядкування підвального приміщення центральної районної лікарні з герметизацією віконних і дверних конструкцій (утеплення зовнішніх тепломереж, будинків, споруд, пожежних гідрантів) | липень-серпень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 16 | Закупівля пожежних рукавів, щитів, вогнегасників, протигазів | липень-серпень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 17 | Проведення очистки димоходів, а також лабораторних робіт по перевірці опору заземлення в центральній районній лікарні | до 01 жовтня 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 18 | Проведення планово-попереджувальних робіт для нормальної експлуатації роботи закритої трансформаторної підстанції і щитових центральної районної лікарні | вересень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 19 | Підготовка транспортних засобів центральної районної лікарні та закладів охорони здоров'я громади первинного рівня до експлуатації в осінньо-зимовий період | серпень-вересень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», КНП «Рогатинський ЦПМ-СД», лікарі АЗП-СМ |
| 20 | Проведення гідравлічного випробування тепломережі центральної районної лікарні | липень-серпень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 21 | Проведення гідравлічного промивання внутрішніх систем опалення корпусів центральної районної лікарні | липень-серпень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 22 | Приведення електричного (резервні джерела електропостачання-ДЕС, ДБЖ відділень) і теплоенергетичного (котли) господарства центральної районної лікарні до справного і ефективного робочого стану | липень-серпень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 23 | Поточний ремонт обладнання котельні центральної районної лікарні | серпень-вересень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», суб'єкт господарювання, який надає послуги з постачання теплової енергії |
| 24 | Придбання бойлерів гарячої води для відділень центральної районної лікарні та заміна несправних | серпень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 25 | Реконструкція (заміна) ліфта головного корпусу центральної районної лікарні | до 01 жовтня 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 26 | Оформлення паспортів готовності центральної районної лікарні і ЛПЗ району до роботи в опалювальний період | серпень-вересень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 27 | Поточний ремонт доріжок та доріг підвідомчої території центральної районної лікарні | серпень-вересень 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 28 | Проведення режимно - налагоджувальних робіт для котлів котельні центральної районної лікарні | до 01 вересня 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 29 | Ремонт освітлювальної мережі і світильників по території центральної районної лікарні | до 01 серпня 2023 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 30 | Проведення планового огляду та поточного ремонту покрівель приміщень закріплених закладів охорони здоров'я громади закріплених за КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» | серпень –жовтень 2023 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 31 | Проведення очистки димових івентиляційних каналів, ринв у приміщеннях закладів охорони здоров'я громади первинного рівня | серпень –жовтень 2023 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 32 | Підготовка паливних закладів охорони здоров'я громади первинного рівня для безпечноїексплуатації в осінньо-зимовому періоді | вересень-жовтень 2023 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД», лікарі АЗП-СМ |
| 33 | Проведення поточного ремонту, підгонки, ущільнення та\чи заміни віконних секцій та вхідних дверей закладів охорони здоров'я громади первинного рівня | серпень-вересень 2023 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 34 | Частковий ремонт опалювальної мережі (згіднонеполадок і поломок, які виникли в процесі роботи в опалювальний період):- промивка радіаторів;- заміна підводів підключення;- ущільнення з’єднань | вересень-жовтень 2023 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД», лікарі АЗП-СМ |
| 35 | Проведення профілактичного огляду засобів обліку енергоносіїв і щитових амбулаторій та пунктів здоров'я для їх стабільної та ефективної експлуатації  | жовтень 2023 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 36 | Підготовка пакету документів на допуск газопостачання приміщень закладів охорони здоров'я громади первинного рівня в Карпатський експертний центр | серпень –вересень 2023 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 37 | Забезпечення твердим паливом пунктів здоров'я громади, котрі мають в ньому потребу | вересень-жовтень 2023 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 38 | Встановлення генератора безперебійного живлення електричної енергії в АЗП-СМ м.Рогатин | серпень-вересень 2023 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| Соціальний захист |
| 39 | Підготовка приміщень та котельного господарства відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у с.Данильче | серпень-вересень 2023 року | КУ «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради», відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у с.Данильче, суб'єкт господарювання, який надає послуги з постачання теплової енергії |
| Житлово-комунальне господарство |
| 40 | Частковий ремонт дахів та димовентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків в м.Рогатині | липень-вересень 2023 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 41 | Чистка ринв та водовідведення будинків житлового фонду м.Рогатина | липень-вересень 2023 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 42 | Обстеження та очистка димоходів житлового фонду м.Рогатина  | липень-вересень 2023 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 43 | Утеплення труб водопостачання та водовідведення в підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків м.Рогатина | вересень-листопад 2023 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 44 | Утеплення вікон в підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків м.Рогатина | вересень-листопад 2023 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 45 | Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій,117 і 119 в м.Рогатині | жовтень 2023 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 46 | Підключення вул. Івасюка в м.Рогатині до міського комунального водопроводу | ІV квартал 2023 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 47 | Заміна глибинного насосу на Свердловині №2 вс. Добринів  | ІІІ квартал 2023 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 48 | Заміна глибинного насосу на Свердловині №511 в с. Кутці | ІІІ квартал 2023 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 49 | Встановлення нових лічильників холодної води на водозаборах в с. Добринів, с. Кутці, РЧВ | ІІІ квартал 2023 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 50 | Ремонт і заміна засувок по вул. Завода, вул.Шевченка, вул.Телев’яка в м.Рогатині | ІV квартал 2023 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 51 | Заміна і підняття люків по вул.Шевченка і по вул.Шашкевича в м.Рогатині | ІV квартал 2023 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 52 | Придбання гіпохлориду натрію для знезараження води 2,5 т | ІІІ квартал 2023 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 53 | Чистка каналізаційних колекторів по вул.Чорновола, вул.Галицькій, вул.Ю. Рогатинця в м.Рогатині | ІV квартал 2023 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 54 | Ремонтно-відновлювальні роботи системи опорожнення на очисних спорудах м. Рогатина | ІV квартал 2023 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 55 | Встановлення опалювального котла в адмінбудинку ДП «Рогатин-Водоканал» | ІV квартал 2023 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 56 | Підготовка автотранспортної техніки ДП «Рогатин-Водоканал» до роботи в осінньо-зимовий період | ІІІ квартал 2023 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 57 | Закупівля та підготовка 500 т піску та 60 т солі для підсипки доріг та тротуарів | ІІІ квартал 2023 року | КП «Благоустрій – Р» |
| 58 | Підготовка транспортних засобів КП «Благоустрій – Р» до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років (6 одиниць техніки) | ІІІ квартал 2023 року | КП «Благоустрій – Р» |
| 59 | Підготовка підстанції вуличного освітлення до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років | ІІІ квартал 2023 року | КП «Благоустрій – Р» |
| Надзвичайні ситуації |
| 60 | Підготовка пунктів обігріву населення для функціонування у період ускладнення погодних умов в осінньо-зимовий період 2023/2024 років | до 01 жовтня 2023 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради, керівники установ, підприємств, організацій, старости старостинських округів громади |
| 61 | Проведення роботи щодо створення, поповнення та утримання місцевого матеріального резерву  | до 01 жовтня 2023 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради |
| Інші галузі |
| 62 | Підготовка приміщень та паливних (печей, систем опалення, конвекторів, тощо) адмінбудинків в старостинських округах для безпечноїексплуатації в осінньо-зимовому періоді. Забезпечення твердим паливом адмінбудинків, котрі мають в ньому потребу. | до 01 жовтня 2023 року | Старости старостинських округів громади |

 Керуючий справами

 виконавчого комітету Олег ВОВКУН