****

**УКРАЇНА**

**РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

від 27 січня 2022 р. № 4263 19 сесія VIII скликання

м. Рогатин

Про внесення змін до Програми

«Питна вода» на 2021-2025 роки»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного Кодексу України, беручи до уваги лист дочірнього підприємства «Рогатин-Водоканал» від 10 січня 2022 року № 10, міська рада ВИРШИЛА:

1. Внести зміни до Програми «Питна вода» на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням 5 сесії міської ради від 28 січня 2021 р. № 330, а саме:
* таблицю «Заходи на виконання Програми «Питна вода» на 2021-2025рр.» викласти в новій редакції (додаток 1).

Міський голова Сергій НАСАЛИК

Додаток

до рішення 19 сесії міської ради

від 27.01.2022р. № 4263

Заходи на виконання Програми «Питна вода» на 2021-2025рр.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік заходів Програми** | **Відповідальний виконавець** | **Джерела фінансування** | **Строки виконання програми** | **Орієнтовано щорічні обсяги фінансування тис.грн** | **Примітка** |
| 1 | Виготовлення проекту розробки (технологічна схема) родовище корисних копалин Рогатинського родовища прісних підземних вод на Пуківській та Рогатинській ділянках. | ДП «Рогатин-Водоканал» | місцевий бюджет | 2021 | 60 |  |
| 2 | Оформлення документації, що посвідчує право власності на користування земельними ділянками об’єктів якими користується ДП «Рогатин-Водоканал» | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2022 | 160 |  |
| 3 | Виготовлення проекту зон і поясів санітарної охорони встановленому порядку на Пуківській ділянці Рогатинського родовища свердловина №1,2 та Рогатинській ділянці свердловина № 511. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021 | 100 |  |
| 4 | Проведення гідрогеологічних робіт затвердження запасів прісних підземних вод на Рогатинському родовищі (Пуківська і Рогатинська ділянка). | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2022 | 900 |  |
| 5 | Приєднання вул. Івасюка до міського комунального водопроводу. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021 | 70 |  |
| 6 | Встановлення автоматичної системи обліку електроенергії. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021 | 70 |  |
| 7 | Придбання глибинних насосів ЕЦВ 12-060-140 2 шт. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021 | 500 |  |
| 8 | Завершення будівництва каналізаційного колектора по вул. Ю.Рогатинця та мережі на вулицях Європейська, Садова, М.Тарнавського | ДП «Рогатин-Водоканал» | екологічні кошти | 2021 | 400 |  |
| 9 | Завершення будівництва каналізаційного колектора на вул. П.Шеремети та мережі на вулицях Поповича, Левицього. | СУМБР | екологічні кошти | 2021-2025 | 2500 |  |
| 10 | Реконструкція водопроводу на вул. С.Бандери. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2025 | 200 |  |
| 11 | Будівництво каналізаційного колектору на вул.Івасюка. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2025 | Згідно ПКД |  |
| 12 | Будівництво каналізаційного колектора на вул. С.Бандери. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2025 | Згідно ПКД |  |
| 13 | Виготовлення ПКД на капремонт і модернізацію очисних споруд. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2025 | Згідно договору |  |
| 14 | Капремонт і реконструкція очисних робіт. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2025 | Згідно ПКД |  |
| 15 | Будівництво водопровідної мережі на Північному масиві. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2025 | Згідно ПКД |  |
| 16 | Відновлення системи оптимізації водопостачання м.Рогатина. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2025 | 250 |  |
| 17 | Інвентаризація сільських водопроводів. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2025 | 10 |  |
| 18 | Придбання автотранспортної техніки. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2025 | 500 |  |
| 19 | Реконструкція водопровідної мережі на вул.Святомиколаївська. | ДП «Рогатин-Водоканал» | місцевий бюджет | 2022-2023 | 100 |  |
| 20 | Реконструкція водопровідної мережі на вул.Шеремети. | ДП «Рогатин-Водоканал» | місцевий бюджет | 2022-2023 | 100 |  |
| 21 | Часткова заміна аварійної ділянки водопровідної мережі на вул. Коновальця-Л.Українки. | ДП «Рогатин-Водоканал» | місцевий бюджет | 2022-2023 | 100 |  |
| 22 | Реконструкція водопровідної мережі на вул.Грицая-Перенівська. | ДП «Рогатин-Водоканал» | місцевий бюджет | 2022-2023 | 100 |  |
| 23 | Реконструкція і заміна водопровідної мережі на вул.Галущинського. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2023 | 90 |  |
| 24 | Реконструкція і заміна водопровідної мережі на вул.Шевченка. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2025 | 160 |  |
| 25 | Реконструкція і заміна водопровідної мережі на вул.Липова. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2025 | 50 |  |
| 26 | Ремонт і заміна ділянок каналізації на вул.Грушевського. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2025 |  |  |
| 27 | Ремонт і заміна ділянок каналізації на пл.Роксолани. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2025-2025 |  |  |
| 28 | Встановлення регуляторів тиску на вул.Д.Галицького,Драгоманова, Липова, Коцюбинськог, Завода, Галицька, Незалежності, Миру. | ДП «Рогатин-Водоканал» | місцевий бюджет | 2022-2024 | 120 |  |
| 29 | Виготовлення ПКД на резервної напірної каналізації. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2023 | Згідно договору |  |
| 30 | Будівництво резервної напірної каналізації.  | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2025 | Згідно ПКД |  |
| 31 | Придбання твердопаливного опалювального котла. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2022 | 80 |  |
| 32 | Виділення коштів на непередбачені аварійно-відновлювальні роботи на водопровідно-каналізаційному господарстві. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2025 | 1000 |  |
| 33 | Встановлення освітлення на РЧВ Фундуш. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2022 | 60 |  |
| 34 | Ремонт будівлі водонасосної станції с. Добринів. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2022 | 50 |  |
| 35 | Ремонт будівлі очисних споруд. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2021-2022 | 50 |  |
| 36 | Будівництво каналізаційної мережі на вул.Святомиколаївська. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2025 |  |  |
| 37 | Заміна водопровідної мережі на вул.Святомиколаївська. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2025 |  |  |
| 38 | Реконструкція водопровідної мережі на вул.Крушельницьких. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2025 |  |  |
| 39 | Будівництво каналізаційної мережі на вул.Січових Стрільців. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2025-2025 |  |  |
| 40 | Підключення Північного масиву до міської каналізації | ДП «Рогатин-Водоканал» | місцевий бюджет | 2022-2025 |  |  |
| 41 | Підключення частини вулиці Телев’яка до каналізаційного колектора. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2025 |  |  |
| 42 | Реконструкція каналізаційної мережі на вул.Грицая, вул.Галицькій. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2025 |  |  |
| 43 | Будівництво каналізаційного колектора на вул. Кобилянської. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2025 |  |  |
| 44 | Будівництво каналізаційного колектора на вул. Надрічна. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2025 |  |  |
| 45 | Будівництво водопровідної та каналізаційної мережі на вул. Відродження. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2025 |  |  |
| 46 | Чистка каналізаційних колекторів по вул. Галицька, Крип’якевича, Чорновола. | ДП «Рогатин-Водоканал» |  | 2022-2025 |  |  |

Секретар міської ради Христина СОРОКА