Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№331 від 23 липня 2024 року

План заходів

на виконання ПРИПИСУ №14 від 28.06.2024 року

Державної екологічної інспекції Карпатського округу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавець |
| 1 | Розглянути на засіданні виконавчого комітету Рогатинської міської ради акт від 28.06.2024року за результатами державного контролю в частині здійснення делегованих повноважень органами виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Рогатинської міської ради та довести до відома населення шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації. Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки у тижневий термін повідомити Державну екологічну інспекцію Карпатського округу | До  01.08.2024 року | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради, відділ інформації виконавчого комітету міської ради |
| 2 | Направляти до Державної екологічної інспекції Карпатського округу копії актів Рогатинської міської ради, прийнятих з питань здійсненняделегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері охорони земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища | 10 днів після прийняття акту | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради |
| 3 | Надсилати інформацію про виконання делегованих повноважень Рогатинською міською радою у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів | До 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Визначити суб’єкт господарювання, який буде здійснювати відновлення та видалення побутових відходів, відповідно до регіонального та місцевих планів управління відходами | У місячний термін після затвердження місцевого плану управління відходами | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради |
| 5 | Забезпечити впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів на території Рогатинської міської територіальної громади | Постійно | КП «Рогатинське будинкоуправління» (Р.Куп´як) |
| 6 | Забезпечити визначення місць видалення відходів будівництва та знесення, знешкодження та захоронення трупів тварин та решток рослинності на території Рогатинської міської територіальної громади | До  27.09.2024 року,  постійно | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради,  відділ інформації виконавчого комітету міської ради |
| 7 | Забезпечити роз'яснення законодавства щодо управління відходами серед населення | До  27.09.2024 року,  постійно | КП «Рогатинське будинкоуправління» (Р.Куп´як),  відділ інформації виконавчого комітету міської ради |
| 8 | Провести відмежування в натурі та встановити інформаційні і межові охоронні знаки єдиного державного взірця в достатній кількості на території об’єктів ПЗФ:   * ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Чортова гора» площею 13,0 га.; * ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Ожеред» площею 7,6 га; * комплексна пам’ятка природи місцевого значення «Великі Голди» площею 24,3 га.; * гідрологічний заказник місцевого значення «Під Верховиною» площею 27.0 га; * гідрологічний заказник місцевого значення «Болото» площею 6,0 га | До  01.12.2024  року | Відділ земельних ресурсів міської ради (Р.Нитчин),  головний спеціаліст з питань екології відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | На території ботанічного заказника місцевого значення «Бубонець» площею 25,0 га встановити аншлаг, охоронні знаки єдиного державного взірця та межові стовпчики в достатній кількості | До  17.09.2024  року | Відділ земельних ресурсів міської ради (Р.Нитчин),  головний спеціаліст з питань екології відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради |
| 10 | Ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище на території с. Воскресинці, Васючинського старостинського округу Рогатинської міської територіальної громади (координати 49.346203, 24.434645) | До  29.08.2024  року | Староста Васючинського старостинського округу (К.Гладій),  КП «Рогатинське будинкоуправління» (Р.Куп´як) |
| 11 | Ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище на території с. Стратин, Добринівського старостинського округу Рогатинської міської територіальної громади, (координати  49.461305,24.727164) | До  29.08.2024  року | Староста Добринівського старостинського округу (У.Новосельська),  КП «Рогатинське будинкоуправління» (Р.Куп´як) |
| 12 | Ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище на території с. Лопушня, Верхньолипицького старостинського округу Рогатинської міської територіальної громади, (координати 49.346203, 24.434645) | До  29.08.2024  року | Староста Верхньолипицького старостинського округу (Л.Кругла),  КП «Рогатинське будинкоуправління» (Р.Куп´як) |
| 13 | Провести заходи зі знищення осередків борщівника Сосновського та недопущення подальшого його проростання та поширення в с. Васючин с. Долиняни, с. Приозерне, с. Дегова, с. Верхня Липиця, с. Добринів, с. Стратин, с. Жовчів, с. Княгиничі, с. Явче, с. Обельниця, с. Березівка, с. Йосипівка, с. Межигаї, с. Липівка, с. Воронів, с. Кривня, с. Кліщівна, с. Підкамінь, с. Дички, с. Пуків, с. Черче, с. Фрага, с. Підгороддя | До  29.08.2024  року | Старости відповідних старостинських округів, КП «Благоустрій-Р» (В.Миць),  сектор «Варта громади» (А.Гнип),  користувачі земельних ділянок |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Забезпечити здійснення контролю за раціональним використанням і охороною вод та відтворенням природних ресурсів на території міської ради, зокрема в частині скиду неочищених стічних вод до річок, які протікають через територію Рогатинської міської ради. Здійснити заходи щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Про вжиті заходи повідомити Державну екологічну інспекцію Карпатського округу | До  29.08.2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» (А.Рижан),  головний спеціаліст з питань екології відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради |
| 15 | Забезпечити розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення та винесення на місцевість меж прибережних захисних смуг річок, які протікають через територію міської ради та позначити їх на місцевості інформаційними знаками. Відомості про межі прибережних захисних смуг, пляжних зон внести до Державного земельного кадастру як відомості про обмеження у використанні земель | Протягом 2024-2025 років | Відділ земельних ресурсів міської ради (Р.Нитчин) |
| 16 | Забезпечити організацію  інформування населення про стан водних об'єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод річок, які протікають через територію Рогатинської міської територіальної громади | До  29.08.2024 року | Відділ інформації виконавчого комітету міської ради,  головний спеціаліст з питань екології відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради |
| 17 | Привести у відповідність до чинного законодавства місцеві правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення | До  29.08.2024  року | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради,  ДП «Рогатин-Водоканал» (А.Рижан) |
| 18 | Затвердити місцеві правила приймання поверхневих стічних вод до системи водовідведення поверхневих стічних вод | До  29.08.2024  року | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради,  ДП «Рогатин-Водоканал» (А.Рижан) |

Керуючий справами

виконавчого комітету Олег ВОВКУН