****

**РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 25 березня 2025 року №110

м. Рогатин

Про готовність територіальної громади

до робіт з благоустрою та впорядкування

територій відповідно до проекту «За чисте довкілля»

 З метою комплексної підготовки громади до весняно-літнього періоду , наведення належного санітарного стану в населених пунктах, впорядкування пам’ятників, кладовищ, місць відпочинку, проживання громадян, проведення благоустрою на територіях підприємств, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, приведення в належний стан доріг, під’їздів до населених пунктів ,поліпшення екологічного та санітарного стану територій громади після зимового періоду, підвищення екологічної свідомості населення та залучення громадськості у природоохоронну діяльність та відповідно до підпункту 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на  виконання вимог підпункту «б», «в» статті 3, підпункту «г», «е» статті 10, пункту «і» статті 15 Закону України  “Про охорону  навколишнього  середовища», Правил благоустрою території Рогатинської міської територіальної громади зі змінами, затвердженими рішенням 12 сесії Рогатинської міської ради від 13 липня 2021 року № 2334, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Провести протягом квітня-травня 2025 року весняні толоки «За чисте довкілля» з наведення належного санітарного стану та благоустрою населених пунктів Рогатинської міської територіальної громади.

2.Затвердити план заходів по проведенню весняних толок по впорядкуванню територій парків, скверів, пам’ятників, кладовищ, місць відпочинку, проживання громадян, проведення благоустрою на територіях підприємств, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, приведенню в належний стан доріг, під’їздів до населених пунктів ,поліпшенню екологічного та санітарного стану територій громади після зимового періоду, підвищення екологічної свідомості населення та залучення громадськості у природоохоронну діяльність (додається)

3.Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності, провести санітарне очищення та благоустрій прилеглих, закріплених за ними територій з організацією вивезення сміття, зокрема: провести відновлювальні роботи в місцях порушення об’єктів благоустрою (проїжджі частини вулиць, тротуари, газони та зелені зони), здійснити підсів трави та посадку нових дерев і кущів.

4.Керівникам закладів освіти провести уроки «Чисте довкілля», присвячені заходам з належного утримання території громади.

5.Старостам організувати та провести дні санітарного очищення та впорядкування територій біля кожного домоволодіння, організувати ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та організувати повне виконання власних заходів з благоустрою.

6.Комунальному підприємству «Благоустрій-Р» забезпечити старостинські округи необхідними ресурсами за заявками старост та спільно з комунальним підприємством «Рогатинське будинкоуправління», в період проведення робіт, забезпечити вивезення та захоронення твердих побутових та ремонтних відходів.

7.Керуючому справами виконавчого комітету міської ради Олегу ВОВКУНУ довести дане рішення до відома керівників установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, жителів населених пунктів громади.

8.Сектору «Варта громади» забезпечити належний супровід та контроль за дотриманням законодавства про благоустрій та Правил благоустрою суб’єктами господарської діяльності, закладами та установами, громадянами.

9.Адміністративній комісії при виконавчому комітеті міської ради забезпечити розгляд та застосування ефективних заходів впливу  до осіб, які ігнорують вимоги щодо наведення чистоти та порядку.

10.Координацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Миколу ШИНКАРЯ.

Міський голова Сергій НАСАЛИК

Керуючий справами

виконавчого комітету Олег ВОВКУН

 Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 Рогатинської міської ради

 від 25.03.2025р. №110

Перелік

 робіт з санітарного очищення та благоустрою

території громади

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  Заходи | Виконавці | Терміни виконання |
| 1  | Провести санітарне очищення територій підприємств, установ, торгівельних та закладів громадського харчування. незалежно від форм власності,  | Керівники підпри-ємств, організацій та установ, власники торгівельних зак-ладів | До 15 квітня 2025 р. |
| 2 | Очистити від бруду вікна, стіни фасадів, вивіски магазинів, кафе, офісних та інших приміщень, тротуари перед цими закладами до межі бордюрних каменів дорожнього полотна, відновити пошкоджені ділянки фасадів. | Керівники підприємств, організацій та установ власники торгівельних закладів | До 15 квітня 2025 р. підтримувати постійно |
| 3 | Впорядкувати місця розташування меморіальних дощок загиблим Захисникам України | Старости, КП «Благоустрій-Р», керівники установ | Протягом квітня -травня 2025р., підтримувати постійно |
| 4 | Забезпечити приведення до належного естетичного та санітарного стану дитячих та спортивних майданчиків, інших об'єктів масового перебування та відпочинку населення  | Старости, КП «Благоустрій-Р», керівники установ | Протягом квітня -травня 2025р., підтримувати постійно |
| 5 | Прибирання узбіч сільських вулиць, що прилягають до дворів. | Старости, КП «Благоустрій-Р», керівники установ, Сектор «Варта Громади» | Протягом квітня -травня 2025р., підтримувати постійно |
| 6 | Випилювання сухостійних та аварійних дерев у громадських місцях  | Старости, КП «Благоустрій-Р», керівники установ | Протягом квітня -травня 2025р., підтримувати постійно |
| 7 |  Провести санітарне очищення та благоустрій дворів, підвалів, горищ, житлових будинків, присадибних земельних ділянок., територій установ і організацій, суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності. | Власники житлових будинків, керівники установ та організацій, суб’єкти підприємницької діяльності | Протягом квітня -травня 2025р., підтримувати постійно |
| 8 |  Забезпечити приведення в належний санітарний стан громадських просторів, доріг, придорожніх смуг, автомобільних зупинок, а також берегів річок і водойм. | Керівники організа-цій та установ насе-лених пунктів, жителі, старости, комунальні підприємства | Протягом квітня -травня 2025р., підтримувати постійно |
| 9 | Ліквідувати стихійні сміттєзвалища. Привести в належний стан сміттєзбірні майданчики вбиральні, розташовані у громадських місцях, провести їх знезараження, очистку, прибирання. | Керівники комуна-льних підприємств «Рогатинське будин-коуправління»,«Бла- гоустрій-Р» | Протягом квітня -травня2025р., підтримувати постійно |
| 10  | Організувати проведення в належний санітарно-технічний стан громадських криниць у селах.  | Старости, керівники сільських установ | Протягом квітня -травня2025р., підтримувати постійно |
| 11 | Впорядкувати біля сільських установ, у центрах сіл квітники, клумби, зони відпочинку, відремонтувати або встановити нові малі архітектурні форми. | Старости, керівники сільських установ, комунальних підприємств | До 15квітня 2025 р., підтримувати постійно |
|  12 |  Сектору «Варта громади» провести перевірку стану виконання виданих дозволів на проведення земляних робіт у частині відновлення порушених елементів благоустрою | Сектору «Варта громади» | До 15квітня 2025 р., |
| 13 | Побілити дерева вздовж доріг загального користування, бордюри, пофарбувати підпірні стінки у місті Рогатині.  | Комунальне підприємство «Благоустрій-Р» | До 10 квітня 2025 р.,  |
| 14 | Привести в належний санітарний стан території сільських цвинтарів, забезпечити регулярне прибирання та вивіз сміття. | Старости, керівники сільських установ та комунальних підприємств | До 15квітня 2025 р., підтримувати постійно |
| 15  | Організувати ефективний супровід грейде-рування  аварійних ділянок доріг по населених пунктах територіальної громади. | Старости, КП «Благоустрій-Р» | Згідно графіку |
| 16 | Провести ревізію та забезпечити ремонт ліхтарів зовнішнього вуличного освітлення міста та сіл територіальної громади. | Комунальне підприємство «Благоустрій-Р» | До 15квітня 2025 р., |
| 17 | Провести роботи по насадженню та впорядкуванню зелених насаджень (формування крон дерев, видалення аварійних дерев, підрізка кущів) | Старости, керівники сільських установ та комунальних підприємств | До 10 квітня 2025р. |
| 18 | Забезпечити своєчасне вивезення велико-габаритних відходів, складованих на контейнерних майданчиках та поза ними. | Комунальні підпри-ємства «Рогатинське будинкоуправління»,«Благоустрій-Р» | До 15квітня 2025 р.,, підтримувати постійно |
| 19 | Пофарбувати шафи управління зв’язком в центральній частині міста Рогатина. | Цех електрозв’язку №4 | До 15квітня 2025 р., |
| 20 | Провести дезінфекцію контейнерів для побутових відходів та спецавтотранспорту згідно розроблених графіків. | Комунальне підпри-ємство «Рогатинське будинкоуправління» | До 15квітня 2025 р., регулярно |
| 21 | Відремонтувати та при потребі пофарбувати або замінити урни для сміття, дитячі майданчики, завезти на майданчики пісок по потребі.  | Старости, комунальні підприємства | Протягом квітня-травня 2025р., підтримувати постійно |
| 22 | Додаткова закупівля контейнерів для збору ТПВ. | Комунальне підприємство «Рогатинське будинкоуправлі-ння» | Протягом квітня 2025 р. |
| 23 | Забезпечити постійний контроль та ефективне реагування на факти порушень Правил благоустрою. | Сектор «Варта громади» | постійно |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |  |  |

 Керуючий справами

 виконавчого комітету Олег ВОВКУН