##### РОГАТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 24 червня 2025 року      №261

м.Рогатин

Про підготовку закладів освіти до нового 2025 - 2026 навчального року

Керуючись ст.32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту» з метою забезпечення належної підготовки закладів освіти міської територіальної громади до нового 2025 - 2026 навчального року, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Відділу освіти Рогатинської міської ради (Василь Трач), директорам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міської ради забезпечити виконання заходів щодо якісної підготовки закладів освіти до початку 2025 - 2026 навчального року.

1.1.   До 18 серпня 2025 року - поточних ремонтних робіт згідно з додатком 1.

1.2.	До 18 серпня 2025 року - підготовку інженерних мереж, систем протипожежного захисту до сталої роботи в новому навчальному році.

1.3.	До 25 вересня 2025 року - підготовку об’єктів електро-, газо- та теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період згідно з додатком 2.

1.4. До 18 серпня 2025 року – ремонт та технічне обслуговування шкільних автобусів, закупити шкільну документацію, крейду, дезінфікуючі та миючі засоби, перезарядити вогнегасники згідно з додатком 3.

2.	Затвердити склад робочої групи з питань перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період згідно з додатком 4.

3.	У період із 19 по 21 серпня 2025 року провести перевірку готовності закладів освіти та оформити: до 28 серпня 2025 року - акти готовності до нового навчального року, до 25 вересня 2025 року – паспорти готовності до роботи в осінньо – зимовий період.

4. До 31 серпня 2025 року сформувати мережу закладів освіти міської територіальної громади на  2025 - 2026 навчальний рік, передбачивши застосування різних форм організації освітнього процесу.

5. До 16 вересня 2025 року проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити невідкладних заходів щодо максимального залучення дітей п’ятирічного віку до різних форм дошкільної освіти.

6. Вживати заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

7. Забезпечити створення належних умов для організації навчання учнів 1-8-х класів в умовах Нової української школи.

8. Організувати харчування учнів відповідно до діючого законодавства.

9. Забезпечити підвіз учнів та педагогічних працівників.

10. Підготувати приміщення та укомплектувати необхідним обладнанням ПРУ та найпростіші укриття закладів освіти відповідно вимог діючого законодавства.

11.	Про хід виконання цього рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради у жовтні 2025 року.

12.	Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ освіти Рогатинської міської ради (Василь Трач).

13.	Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Володимира Штогрина.

Міський голова                                                                              Сергій НАСАЛИК

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                   Олег ВОВКУН

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№ 261 від 24 червня 2025 року

| Назва закладу | Види робіт | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Долинянська початкова школа | Поточний ремонт. |  |
| Нижньолипицька початкова школа | Поточний ремонт. |  |
| Потіцька початкова школа | Поточний ремонт. Часткове відновлення фасаду для встановлення меморіальної дошки загиблому військовослужбовцю. |  |
| Путятинська початкова школа | Ремонт стіни котельні. Ремонт підлоги у навчальній кімнаті. (4 клас). |  |
| Чесниківська початкова школа | Поточний ремонт. |  |
| Бабухівська гімназія | Поточний ремонт. |  |
| Васючинська гімназія імені Романа Левицького | Поточний ремонт. |  |
| Воскресинцівська гімназія | Поточний ремонт. Встановлення сходової клітки бічної стіни гімназії |  |
| Заланівська гімназія імені Осипа Микитки | Поточний ремонт. Заміна теплотраси у корпусі початкових класів. |  |
| Конюшківська гімназія | Поточний ремонт. Приведення до нормального санітарного стану приміщення старого гаражу. |  |
| Липівська гімназія імені Стефана Качали | Поточний ремонт. Облаштування витяжки у харчоблоці. Встановлення частини бруківки до меморіальних дощок загиблим військовослужбовцям. Встановлення ринв. |  |
| Лучинецька гімназія | Поточний ремонт. |  |
| Підгородська гімназія | Поточний ремонт. Чистка та часткова заміна ринв. |  |
| Пуківська гімназія | Поточний ремонт. Частковий ремонт підлоги у найпростішому укритті. |  |
| Фразька гімназія імені Андрея Шептицького | Поточний ремонт. |  |
| Черченська гімназія імені братів Лепких | Поточний ремонт. Заміна ринв. Заміна світильників у спортивному залі. Частковий ремонт підлоги у харчоблоці. |  |
| Рогатинський ліцей №1 | Поточний ремонт. Часткова заміна електропроводки у старому корпусі. Ремонт роздягалень спортивного залу. Ремонт системи водовідведення (нове підключення до міської системи). Підготовка класу для вивчення предмету «Захист України». Частковий ремонт фасаду старого корпусу. |  |
| Рудинська філія Рогатинського ліцею №1 | Поточний ремонт. |  |
| Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців | Поточний ремонт. Виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення покрівлі. Частковий ремонт підлоги у спортивному залі. Ремонт водостічних труб. |  |
| Верхньолипицький ліцей | Поточний ремонт. Ремонт даху будівлі харчоблоку, спортивної кімнати та майстерень. Встановлення системи водовідведення на господарських будівлях. Ремонт стрілецького тиру, приведення його у відповідність нормам як ПРУ. Встановлення додаткових батарей у спортивній кімнаті, яка використовується як найпростіше укриття. |  |
| Княгиницький ліцей | Поточний ремонт. Ремонт та часткова заміна ринв. |  |
| Підмихайлівська філія Княгиницького ліцею | Поточний ремонт. |  |
| Рогатинський ЦДЮТ | Поточний ремонт. Ремонт стіни. |  |
| Рогатинська СДЮСШОР | Поточний ремонт. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт та встановлення покрівлі тиру. |  |
| Рогатинський ЗДО (ясла-садок) №2 «Дзвіночок» | Поточний ремонт. |  |
| Верхньолипицький ЗДО «Колосок» | Поточний ремонт. |  |
| Конюшківський ЗДО «Малятко» | Поточний ремонт. |  |
| Пуківський ЗДО «Калинонька» | Поточний ремонт. |  |

Керуючий справами

виконавчого  комітету                                                                      Олег ВОВКУН

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№ 261 від 24 червня 2025 року

Перелік

заходів по підготовці закладів освіти

до роботи в осінньо-зимовий період

| №з/п | Види робіт | Вартість робіт, грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наладка автоматики | 50, 0 | Вересень 2025 року |
| 2. | Технічне обслуговування | 100,0 | Травень-вересень 2025 року |
| 3. | Повірка, ремонт та заміна коректорів газу, сигналізаторів загазованості, електромагнітних клапанів, лічильників. Демонтаж і монтаж. | 90,0 | Червень-серпень 2025 року |
| 4. | Чистка димоходів | 20,0 | Серпень 2025 року |
| 5. | Експертиза печей | 15,0 | Серпень-вересень 2025 року |
| 6. | Зняття пломб із газових кранів | 20,0 | Вересень 2025 року |
|  | Всього | 295,0 |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                       Олег ВОВКУН

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№261  від 25 червня 2024 року

Перелік

робіт по ремонту та технічному обслуговуванні шкільних автобусів, закупівлі матеріалів

| №п/п | Захід | Вартість, грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання запасних частин | 250,0 | Червень-серпень 2025 року |
| 2. | Ремонт автобусів | 250,0 | Червень-серпень 2025 року |
| 3. | Страхування автобусів та водіїв | 158,0 | Серпень 2025 року |
| 4. | Технічний огляд автобусів | 65,0 | Вересень 2025 року |
| 3. | Придбання, шкільної документації, крейди | 40,0 | Червень-серпень 2025 року |
| 4. | Перезарядка вогнегасників | 50,0 | Липень 2025 року |
|  | Загальна сума | 630,0 |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                      Олег ВОВКУН

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№261 від 25 червня 2024 року

СКЛАД

робочої групи для проведення огляду закладів освіти Рогатинської міської територіальної громади

щодо стану підготовки до нового 2025-2026 навчального року

та роботи в осінньо-зимовий період

Голова робочої групи:

Штогрин Володимир Васильович	- заступник міського голови

Заступник голови робочої групи:

Трач Василь Іванович	-	в.о. начальника відділу освіти Рогатинської міської ради

Секретар робочої групи:

Грицишин Петро Степанович	-	завідувача господарської бригади відділу освіти Рогатинської міської ради

Члени робочої групи:

Сухомуд Соломія Степанівна	-	спеціаліст першої категорії відділу освіти Рогатинської міської ради

Стасів Тарас Ярославович	- голова Рогатинської районної організації профспілки працівників освіти і науки України

Щерба Василь Романович	- головний спеціаліст Рогатинського відділу Івано-Франківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою)

Ішаков Дмитро Юрійович                     - заступник начальника управління, начальник Рогатинського відділу Івано-Франківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою)

Неїжмак Михайло Іванович	-	в.о. завідувача відділення епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань Рогатинського відділу Івано-Франківського районного відділу ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» (за згодою)

Юрків Володимир Васильович                 -	головний інспектор відділу ВЗНС Івано-Франківського районного управління ГУДСНС області (за згодою)

Сидоренко Іван Іванович                           - начальник відділу з питань

надзвичайних ситуацій, цивільного

захисту населення та оборонної роботи

виконавчого комітету міської ради

Керуючий справами

виконавчого   комітету                                                                       Олег ВОВКУН