ПРОЄКТ

##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 27 листопада 2025 р. №  				67 сесія VIII скликання

м. Рогатин

{name}

Про затвердження Програми

«Питна вода» на 2026-2028 роки

{name}

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», з метою забезпечення населення якісною  питною водою в достатній кількості, створення умов комфортного і безпечного проживання в населених пунктах громади,  Рогатинська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити згідно з додатком Програму «Питна вода» на 2026-2028 роки.

2. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів комунального підприємства ДП «Рогатин-Водоканал», місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики (голова комісії – Тетяна Винник).

Міський голова							 Сергій НАСАЛИК

Додаток

до рішення 67 сесії

Рогатинської міської ради

від 27 листопада 2025 №

ПРОГРАМА

«Питна вода» на 2026-2028 роки

Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 3. | Співрозробники Програми | Виконавчий комітет міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради, ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 5. | Учасники Програми | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради, ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2026-2028 роки |
| 7. | Назва бюджету, який бере участь у виконанні програми | Реалізація програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету. Крім того, прогнозується залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми. | В межах бюджетних призначень. |

- Загальні  положення

Програма «Питна вода на 2026-2028 роки» (надалі Програма) розроблена на реалізацію державної політики щодо забезпечення якісною питною водою відповідно до закону України «Про питну воду та питне водопостачання», та на реалізацію заходів направлених на вирішення основних проблем водопостачання та водовідведення міста Рогатина.

Забезпечення населення якісною питною водою є основним завданням, розв'язання якого необхідне для збереження здоров'я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя людей в громаді.

Програма визначає основну стратегію підвищення рівня та розширення надання послуг з водопостачання та водовідведення, поліпшення якості питної води та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства  у громаді.

- Сучасний стан

Водопостачання населення на території Рогатинської міської ради  здійснює  комунальне підприємство ДП «Рогатин-Водоканал». У користуванні підприємства перебуває 63,8 км. мереж водопостачання, 8,9 км мереж водовідведення, а також  утримуються та обслуговуються 2 артезіанські  свердловини в с. Добринів та с. Кутці, 2 водонасосні станції, очисні споруди, 3 каналізаційні насосні станції  та 31 пожежний гідрант.

Послуги з водопостачання отримують мешканці міста Рогатина, частково сіл Черче, Потік, Залужжя, Вербилівці та Лучинців. Кількість споживачів, що користуються послугами водопостачання становить – 3035 абонентів,  а послугами водовідведення -1695 абонентів.

На даний час наявні водопровідні мережі можуть цілком забезпечити потреби міста в якісній питній воді в повному обсязі, але зношеність деяких ділянок водопровідно-каналізаційних мереж та обладнання потребує вчасної заміни або реконструкції. Тому, проблеми водопостачання, водовідведення, розширення мереж і забезпечення водою належної якості, має стратегічне значення і потребує належного вирішення.

- Мета і основні завдання Програми

Метою програми є впровадження ефективних заходів, спрямованих на забезпечення населення  громади якісною питною водою.

Для досягнення мети передбачається вирішити  такі питання:

- підтримання  якості питної води до необхідних вимог;

- зменшення нераціонального використання води;

- збільшення обсягу надання послуг;

- підвищення надійності та ефективної роботи систем;

- зменшення витрат на виробництво одиниці продукції;

- впровадження енергозберігаючих технологій.

Реалізація цієї програми принесе користь здоров’ю населення, сприятиме охороні навколишнього середовища від забруднення та стимулюватиме економічний розвиток територіальної громади.

- Напрямки та заходи виконання Програми

Виконання програми здійснюється за таким напрямком:

- розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення  з

ресурсозберігаючими та енергозберігаючими технологіями, підготовка питної води та  очищення стічних вод відповідним обладнанням та приладами контролю, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, проведення лабораторних аналізів контролю якості питної води.

Програмою визначено перелік заходів щодо поліпшення водопостачання і водовідведення населених пунктів громади шляхом оптимального використання існуючого потенціалу підприємства надавача послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Наведено розрахункові обсяги їх фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, власних коштів підприємства та інших  .

Заходами передбачається здійснити реконструкцію діючих систем водопостачання, поліпшення якості питної води, проведення лабораторних аналізів води, підвищення надійності експлуатації	систем водопостачання і водовідведення, зменшення енергоспоживання.

Виконання заходів програми здійснюється за такими напрямами:

- забезпечення енергозбереження;

- підвищення надійності роботи систем питного водопостачання;

- економія водних ресурсів;

- поліпшення якості води;

- здійснення лабораторних аналізів контролю якості питної води;

- розвиток систем водопостачання та водовідведення.

Забезпечення енергозбереження передбачає:

- усунення витоків і непродуктивних витрат води;

- зниження енергоємності систем;

- здійснення обліку води;

- удосконалення збору, перекачування і очистки стічних вод;

- впровадження та будівництво альтернативних джерел живлення.

Подача і розподіл води у водопровідних мережах та транспортування стічних вод належить до найбільш енергоємних робіт і значна частка в собівартості і тарифах на водопостачання припадає саме на електроенергію.

Підвищення надійності роботи системи питного водопостачання

передбачає:

- модернізацію водопровідних систем;

- реконструкцію систем питного водопостачання на підставі сучасних гідравлічних розрахунків;

- капітальний ремонт систем питного водопостачання та водовідведення.

Економія водних ресурсів передбачає:

- зменшення витрат води завдяки реконструкції мереж та споруд систем водозабезпечення;

- облік води на всіх етапах водопостачання, а також при транспортуванні та очищенні стічних вод;

- встановлення лічильників комерційного обліку в багатоквартирних будинках;

- заміну старих та аварійних магістральних водопроводів і водопровідної мережі.

Поліпшення якості води передбачає:

- забезпечення норм санітарних охоронних зон систем водопостачання;

- проведення лабораторного контролю якості питної води.

Розвиток систем водопостачання та водовідведення передбачає:

- будівництво нових та розширення існуючих систем водозабезпечення та водовідведення;

- заміну аварійних ділянок водопровідних мереж та каналізаційних мереж, насамперед напірних;

- проведення робіт із санації, ремонту та відновлення мереж;

- заміну насосного устаткування та решіток на каналізаційних насосних станціях на сучасні з меншим обсягом споживання електроенергії;

- реконструкцію та відновлення каналізаційних очисних споруд з метою досягнення необхідної якості очищення стічних вод;

- розширення надання послуг з водовідведення та поліпшення їх якості;

- впровадження нових технологій, що забезпечать економічне транспортування стічних вод.

5.Етапи та механізм забезпечення Програми

Розробленню та впровадженню заходів Програми передувало:

- вивчення існуючої ситуації;

- визначення основних проблемних питань у розвитку господарства;

- розробка плану заходів по вдосконаленню надання послуг з водопостачання та водовідведення.

Реконструкція і будівництво системи питного водопостачання та водовідведення можливо здійснювати за рахунок  залучених грантових коштів, власних ресурсів підприємства,  бюджетних коштів.

Організаційне забезпечення виконання Програми

Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій, стабілізації економічного стану підприємства надавача послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

В основу управління у сфері питного водопостачання та водовідведення покладено принцип удосконалення роботи з розмежування повноважень у цій сфері між органами місцевого самоврядування та надавача послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

6.Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню громади з питань водопостачання та водовідведення;

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- впровадження сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- підвищення ефективності функціонування,  зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

- оптимальне співвідношення рівня витрат та оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

Секретар міської ради						Христина СОРОКА