1
9

[image: image1.wmf]
РОГАТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ
від 23 червня 2026 року      №249
м.Рогатин

Про підготовку закладів освіти до нового 2026 - 2027 навчального року
Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту» з метою забезпечення належної підготовки закладів освіти міської територіальної громади до нового 2026 - 2027 навчального року, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1.Відділу освіти Рогатинської міської ради (Василь Трач), директорам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міської ради забезпечити виконання заходів щодо якісної підготовки закладів освіти до початку 2026 - 2027 навчального року.
1.1.   До 21 серпня 2026 року - поточних ремонтних робіт згідно з додатком 1.
1.2.
До 21 серпня 2026 року - підготовку інженерних мереж, систем протипожежного захисту до сталої роботи в новому навчальному році.
1.3.
До 25 вересня 2026 року - підготовку об’єктів електро-, газо- та теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період згідно з додатком 2.
1.4. До 21 серпня 2026 року – ремонт та технічне обслуговування шкільних автобусів, закупити шкільну документацію, крейду, дезінфікуючі та миючі засоби, перезарядити вогнегасники згідно з додатком 3.
2.
Затвердити склад робочої групи з питань перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період згідно з додатком 4.
3.
У період із 24 по 27 серпня 2026 року провести перевірку готовності закладів освіти та оформити: до 28 серпня 2026 року - акти готовності до нового навчального року, до 30 вересня 2025 року – паспорти готовності до роботи в осінньо – зимовий період.
4. До 31 серпня 2026 року сформувати мережу закладів освіти міської територіальної громади на  2026 - 2027 навчальний рік, передбачивши застосування різних форм організації освітнього процесу.

5. До 15 вересня 2026 року проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити невідкладних заходів щодо максимального залучення дітей п’ятирічного віку до різних форм дошкільної освіти.
6. Вживати заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

7. Забезпечити створення належних умов для організації навчання учнів 1-9-х класів в умовах Нової української школи.

8. Організувати харчування учнів відповідно до діючого законодавства.

9. Забезпечити підвіз учнів та педагогічних працівників.

10. Підготувати приміщення та доукомплектувати необхідним обладнанням ПРУ та найпростіші укриття закладів освіти відповідно вимог діючого законодавства. 
11.
Про хід виконання цього рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради у жовтні  2026 року.

12.
Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ освіти Рогатинської міської ради (Василь Трач).
13.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Володимира Штогрина.
Міський голова                                                                              Сергій НАСАЛИК
Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                   Олег ВОВКУН
                                                      Додаток 1
                                                                               до рішення виконавчого комітету

                                                                                          Рогатинської міської ради

                                                                                                 №249  від 23 червня 2026 року

	Назва закладу
	Види робіт
	Примітка

	Долинянська початкова

школа
	Поточний ремонт приміщень.
Заміна бачка зливу у туалеті.
	

	Нижньолипицька
початкова школа
	Поточний ремонт приміщень.
	

	Потіцька початкова школа
	Поточний ремонт приміщень.
	

	Путятинська початкова

школа
	Ремонт стіни котельні.

	

	Чесниківська початкова
школа
	Поточний ремонт приміщень.
	

	Бабухівська гімназія
	Поточний ремонт приміщень.
Реалізація проекту Дитячого громадського бюджету «Школа можливостей – Інтелект Нub».
	

	Васючинська гімназія імені

Романа Левицького
	Поточний ремонт приміщень.
	

	Воскресинцівська гімназія
	Поточний ремонт приміщень.
Ремонт зовнішніх сходів.

Капітальний ремонт центрального входу. 

Облаштування площадки перед меморіальними дошками.
	

	Заланівська гімназія імені

Осипа Микитки
	Поточний ремонт приміщень.
Встановлення дашка над входом в харчоблок.
Реалізація проекту Дитячого громадського бюджету «Цифровий

хаб – територія рівних можливос-

тей та самоосвіти». 
	

	Конюшківська гімназія
	Поточний ремонт приміщень.

Заміна дверей харчоблоку.
Частковий ремонт даху будівлі шкільної їдальні.

Реалізація проекту Дитячого громадського бюджету «Екран можливостей».
	

	Липівська гімназія імені

Стефана Качали
	Поточний ремонт приміщень.

Облаштування витяжки у 
харчоблоці.
Реалізація проекту Дитячого громадського бюджету «Звукопідсилювальний комплект».
	

	Лучинецька гімназія
	Поточний ремонт приміщень.
Утеплення стелі в приміщенні дошкільного підрозділу.

Встановлення димоходу в котельні.
	

	Підгородська гімназія
	Поточний ремонт приміщень.

Чистка та часткова заміна ринв.
	

	Пуківська гімназія
	Поточний ремонт приміщень.

Частковий ремонт підлоги у найпростішому
укритті.

Капітальний ремонт веранди.
	

	Фразька гімназія імені

Андрея Шептицького
	Поточний ремонт приміщень.

Заміна дверей в актовій залі.
	

	Черченська гімназія імені

братів Лепких 
	Поточний ремонт приміщень.

Ремонт обмостки.

Часткова заміна світильників. 
Ремонт витяжки у туалеті.
Реалізація проекту Дитячого громадського бюджету «Спорт – запорука здоров’я».
	

	Рогатинський ліцей №1
	Поточний ремонт приміщень.

Ремонт системи теплопостачання.
Закінчення заміни вікон та часткова заміна дверей.
Заміна освітлення в кабінеті Захисту України.

Реалізація проекту Дитячого громадського бюджету «Звук нашої єдності».
	

	Рудинська філія 

Рогатинського ліцею №1
	Поточний ремонт приміщень.


	

	Рогатинський ліцей імені

Братів Рогатинців
	Поточний ремонт приміщень.

Капітальний ремонт підлоги у спортивному залі та суміжних приміщеннях.
	

	Рогатинський ліцей «Гімназія 

імені Володимира Великого»
	Поточний ремонт приміщень.

Ремонт стелі у харчоблоці.
Реалізація проекту Дитячого громадського бюджету «Loung-зона».
	

	Верхньолипицький ліцей
	Поточний ремонт приміщень.

Встановлення батарей у майстерні.
	

	Княгиницький ліцей
	Поточний ремонт приміщень.

Ремонт фасаду та центрального входу.
Реалізація проекту Дитячого громадського бюджету «Шкільний радіовузол Голос ліцею».
	

	Підмихайлівська філія

Княгиницького ліцею
	Поточний ремонт приміщень.


	

	Рогатинський ЦДЮТ
	Поточний ремонт приміщень.

Ремонт зовнішньої стіни.
Заміна підлоги у кабінеті бісероплетіння.

Водовідведення зовнішніх вод.

Облаштування опалення у приміщенні художній студії.
	

	Рогатинська СДЮСШОР
	Поточний ремонт приміщень.

Капітальний ремонт тиру.
	

	Рогатинський ЗДО (ясла-садок)

№1 «Малятко»
	Поточний ремонт кухні.
	

	Рогатинський ЗДО (ясла-садок)
№2 «Дзвіночок»
	Поточний ремонт приміщень.


	

	Верхньолипицький ЗДО «Коло-

сок»
	Поточний ремонт приміщень.


	

	Конюшківський ЗДО «Малятко»
	Поточний ремонт приміщень.


	

	Пуківський ЗДО

«Калинонька»
	Поточний ремонт приміщень.


	

	Черченський ЗДО «Дзвіночок»
	Поточний ремонт приміщень.
	


Керуючий справами 
виконавчого  комітету                                                                      Олег ВОВКУН 
                                                              Додаток 2

       до рішення виконавчого комітету 

                                                                   міської ради
                                                                                                 №249 від 23 червня 2026 року
Перелік

заходів по підготовці закладів освіти 
до роботи в осінньо-зимовий період

	№з/п
	Види робіт
	Вартість робіт, 

тис. грн.
	Термін виконання

	1.
	Наладка автоматики 
	50, 0
	Вересень 2026 року

	2.
	Технічне обслуговування газового господарства
	85,0


	Травень-вересень

2026 року

	3.
	Повірка, ремонт та заміна коректорів газу, сигналізаторів загазованості, електромагнітних клапанів, лічильників. Демонтаж і монтаж.
	60,0
	Червень-серпень

2026 року

	4.
	Чистка димоходів
	12,0
	Серпень

2026 року

	5.
	Експертиза печей
	15,5
	Серпень-вересень 2026 року

	6.
	Зняття пломб із газових кранів
	25,0
	Вересень 2026 року

	7.
	Навчання відповідальних за газове господарство
	17,0
	

	
	Всього
	264,5 
	


Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                       Олег ВОВКУН

                                                      Додаток 3

                                                                   до рішення виконавчого комітету

                                                                                          Рогатинської міської ради

                                                                                                 №249  від 23 червня 2026 року

Перелік

робіт по ремонту та технічному обслуговуванні шкільних автобусів, закупівлі матеріалів  

	№п/п
	Захід
	Вартість,

тис.грн.
	Термін виконання



	1.
	Придбання запасних частин
	400,0
	Червень-серпень
2026 року

	2. 
	Ремонт автобусів
	500,0
	Червень-серпень

2026 року

	3.
	Страхування автобусів та водіїв
	215,0
	Серпень 2026 року

	4.
	Технічний огляд автобусів
	125,0
	Вересень 2026 року

	3.
	Придбання, шкільної документації, крейди
	40,0
	Червень-серпень

2026 року

	4.
	Повірка та перезарядка вогнегасників
	75,0
	Липень 2026 року

	
	Загальна сума
	1 355,0
	


Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                      Олег ВОВКУН

                                                                                                       Додаток 4
                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                           Рогатинської міської ради

                                                                                                  №249  від 23 червня 2026 року

СКЛАД 

робочої групи для проведення огляду закладів освіти Рогатинської міської територіальної громади  щодо стану підготовки до нового 2025-2026 навчального року  та роботи в осінньо-зимовий період
Голова робочої групи:

Штогрин Володимир Васильович
- заступник міського голови 
Заступник голови робочої групи:

Трач Василь Іванович
-
в.о. начальника відділу освіти Рогатинської міської ради
Секретар робочої групи:

Грицишин Петро Степанович
-
завідувача господарської бригади відділу освіти Рогатинської міської ради
Члени робочої групи:
Сухомуд Соломія Степанівна
-
спеціаліст першої категорії відділу освіти Рогатинської міської ради
Стасів Тарас Ярославович
- голова Рогатинської районної організації профспілки працівників освіти і науки України
Щерба Василь Романович
- головний спеціаліст Рогатинського відділу Івано-Франківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою)
Ішаков Дмитро Юрійович                     - заступник начальника управління, начальник Рогатинського відділу Івано-Франківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою)

Николишин Наталія Михайлівна
-
фельдшер санітарного відділення епідеміологічного нагляду  та профілактики неінфекційних хвороб Рогатинського відділення Івано-Франківського районного відділу ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» (за згодою)
Демська Богданна Богданівна 
-
фельдшер санітарного відділення епідеміологічного нагляду  та профілактики неінфекційних хвороб Рогатинського відділення Івано-Франківського районного відділу ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» (за згодою)
Юрків Володимир Васильович                 -
провідний інспектор сектору №4 Івано-Франківського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУДСНС області (за згодою)
Сидоренко Іван Іванович                           - начальник відділу з питань 

                                                                      надзвичайних ситуацій, цивільного
                                                                      захисту населення та оборонної роботи

                                                                      виконавчого комітету міської ради

Гандзин Ігор Андрійович                           - головний спеціаліст відділу з питань 

                                                                      надзвичайних ситуацій, цивільного

                                                                      захисту населення та оборонної роботи

                                                                      виконавчого комітету міської ради
Керуючий справами 
виконавчого   комітету                                                                       Олег ВОВКУН
