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РОГАТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ
від 25 серпня 2026 року      №328
м. Рогатин

Про затвердження Середньострокового плану
пріоритетних публічних інвестицій 
Рогатинської міської територіальної громади 

на 2027 - 2029 роки
Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 75² Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», з метою забезпечення системного, ефективного та результативного планування, відбору і реалізації пріоритетних публічних інвестиційних проєктів у Рогатинській міській територіальній громаді, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1.Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Рогатинської міської територіальної громади на 2027 - 2029 роки, що додається.

Міський голова                                                                          Сергій НАСАЛИК
Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                    Олег ВОВКУН

                                                              Додаток  
                                                                  до рішення                                                                               

                                                                                   виконавчого комітету

                                                                                           Рогатинської міської ради

                                                                                                  №328​ від  25 серпня 2026 року

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН
ПРІОРИТЕТНИХ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
РОГАТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА 2027-2029 РОКИ
Загальна частина
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Рогатинської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (далі - СПІ 2027-2029) є інструментом середньострокового планування, який визначає пріоритети спрямування публічних коштів, узгоджує інвестиційні рішення з документами стратегічного планування громади та формує основу для підготовки, оцінки, пріоритезації і реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм.
СПІ 2027–2029 розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення і моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, з урахуванням інструктивних матеріалів щодо формування середньострокових планів регіонів і територіальних громад.

Середньострокове планування забезпечує безперервність реформи управління публічними інвестиціями на місцевому рівні, зв’язок стратегічного та бюджетного планування, прозорість визначення пріоритетів і концентрацію обмежених ресурсів на напрямах, що мають найбільше значення для якості та доступності публічних послуг.
Сфера дії СПІ 2027-2029 охоплює публічні інвестиції, спрямовані на реалізацію проєктів і програм у комунальному секторі. План не є вичерпним переліком конкретних проєктів та не гарантує їх автоматичного фінансування. Підготовка і реалізація проєктів здійснюється в межах визначених основних напрямів, з урахуванням результатів оцінки, пріоритезації, наявного фінансового ресурсу та рішень про місцевий бюджет на відповідний рік.
Описова частина
СПІ 2027-2029 підготовлено відділом супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету Рогатинської міської ради на підставі поданих пропозицій відповідальних структурних підрозділів, головних розпорядників бюджетних коштів, комунальних установ і закладів, засновником яких є Рогатинська міська рада, відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування та в межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій, доведеного фінансовим відділом.
СПІ 2027-2029 структуровано відповідно до логіки середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027-2029 роки та включає наскрізні стратегічні цілі, пріоритетну галузь (сектор), підсектор, основні напрями публічного інвестування, цільові показники та кількісні індикатори їх вимірювання, а також орієнтовну фінансову структуру за роками і джерелами фінансового забезпечення.
Рогатинська міська територіальна громада охоплює 72 населені пункти, що зумовлює потребу в підтриманні доступності та належної якості освітніх послуг на значній території. У 2025 році освітня мережа включала 21 заклад загальної середньої освіти, 2 філії, 6 закладів дошкільної освіти та 2 заклади позашкільної освіти; у закладах загальної середньої освіти навчалося 2 652 учні. Для окремих цільових показників застосовано бази розрахунку, наведені безпосередньо у таблиці основних напрямів.
Інвестиційні потреби галузі пов’язані з підвищенням енергетичної стійкості закладів освіти, впровадженням реформи «Нова українська школа», комплексним оснащенням профільних навчальних просторів, модернізацією їдалень (харчоблоків) та оновленням спортивної матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти спортивного профілю. Зазначені напрями відповідають актуальній структурі проєктного портфеля громади та завданням Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади.
Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій
На 2027-2029 роки збережено наскрізні стратегічні цілі, визначені у середньостроковому плані громади на 2026-2028 роки. Вони мають міжгалузевий характер та застосовуються під час підготовки й реалізації проєктів у разі їх відповідності змісту конкретного інвестиційного рішення:
Енергоефективність - забезпечення раціонального використання енергоресурсів у бюджетній сфері через впровадження енергоощадних і відновлюваних технологій, зниження витрат на енергоносії та посилення енергетичної стійкості закладів освіти.
Реагування на зміни клімату - розвиток екологічно орієнтованої інфраструктури, впровадження відновлюваних джерел енергії та зменшення залежності комунальних об’єктів від традиційних енергоресурсів.
Безбар’єрність - формування доступного та безпечного освітнього середовища з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, застосування принципів універсального дизайну під час реконструкції, ремонту й оснащення об’єктів.
Гендерна рівність - забезпечення рівного доступу дівчат і хлопців, жінок і чоловіків до якісних освітніх, харчових та спортивних послуг, а також врахування гендерних аспектів під час підготовки та реалізації інвестиційних проєктів.
Цифровізація - розвиток цифрового освітнього середовища шляхом оснащення навчальних кабінетів, лабораторій і STEM-просторів комп’ютерним, інтерактивним та мультимедійним обладнанням, використання цифрових засобів навчання й електронних освітніх ресурсів; застосування інформаційної системи DREAM для планування, обліку, моніторингу та актуалізації публічних інвестиційних проєктів; упровадження цифрового моніторингу роботи гібридних сонячних електростанцій і споживання енергоресурсів у закладах освіти.
Енергоефективність і реагування на зміни клімату безпосередньо відображені у показниках напряму відновлюваної енергетики. Цифровізація реалізується через оснащення навчальних кабінетів, лабораторій і STEM-просторів цифровими засобами навчання, використання інформаційної системи DREAM та цифровий моніторинг енергоспоживання. Безбар’єрність і гендерна рівність застосовуються як обов’язкові принципи підготовки інфраструктурних рішень, навіть якщо їх пряме вимірювання не виділено окремими цільовими показниками цього плану.
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування
До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування у 2027-2029 роках включено одну галузь - «Освіта і наука». Відповідальним за галузь є Відділ освіти Рогатинської міської ради.
Сектор спрямований на розвиток інфраструктури дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, підвищення якості й безпеки освітнього середовища, забезпечення енергетичної стійкості закладів, створення сучасних навчальних просторів, оновлення їдалень (харчоблоків) та спортивної інфраструктури.
Визначення галузі «Освіта і наука» є пріоритетним з огляду на розгалужену освітню мережу громади, необхідність забезпечення рівного доступу до послуг для мешканців міста і сіл, підготовку до функціонування академічного ліцею, потребу в модернізації матеріально-технічної бази та обмежений обсяг капітального фінансування.
Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування
У межах пріоритетної галузі (сектора) визначено підсектор «Освіта». Підсектор охоплює інвестиції у заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, їх енергетичну, навчальну, харчову і спортивну інфраструктуру.
Основні напрями публічного інвестування
Основні напрями публічного інвестування узгоджено із завданнями Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2029 роки з перспективою дії до 2034 року. Вони визначають сфери, у межах яких можуть готуватися та реалізовуватися публічні інвестиційні проєкти і програми:
Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти.
Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо.
Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків).
Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти.
Для чотирьох основних напрямів визначено шість цільових показників і шість кількісних індикаторів їх вимірювання. Значення показників встановлено для кожного року планового періоду 2027–2029 років, кількісні індикатори в натуральних одиницях наведено наростаючим підсумком, а відсоткові індикатори — як планові значення на відповідний рік. Деталізовану таблицю основних напрямів наведено у додатку 1 до цього плану.

Фінансова структура публічних інвестицій
Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027-2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:
тис. грн
	Показник
	2027
(прогноз)
	2028
(прогноз)
	2029
(прогноз)
	2027-2029
(прогноз)

	Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, усього
	3 000,00
	4 000,00
	2 500,00
	9 500,00

	кошти місцевого бюджету, у тому числі:
	3 000,00
	4 000,00
	2 500,00
	9 500,00

	співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	міжбюджетні трансферти з державного бюджету
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	міжбюджетні трансферти з інших місцевих бюджетів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	місцеві запозичення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	інші джерела
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	РАЗОМ
	3 000,00
	4 000,00
	2 500,00
	9 500,00


Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на галузі (сектори) в межах доведеного фінансового ресурсу має таку структуру:
	тис. грн
Галузь (сектор)
	Граничний розподіл
на 2027 рік
	Граничний розподіл
на 2028 рік
	Граничний розподіл
на 2029 рік
	Граничний розподіл
на середньостроковий період

	Освіта і наука
	3 000,00
	4 000,00
	2 500,00
	9 500,00

	Загальний результат
	3 000,00
	4 000,00
	2 500,00
	9 500,00


Граничний сукупний обсяг визначає загальну межу публічних інвестицій на відповідний рік. Розподіл коштів між окремими напрямами, проєктами та програмами здійснюватиметься під час формування галузевого (секторального) проєктного портфеля, місцевого бюджету та відповідних програм з урахуванням результатів оцінки і пріоритезації.
Підсумки та перспективи
СПІ 2027-2029 є основою для системного управління публічними інвестиціями у галузі освіти і науки Рогатинської міської територіальної громади та забезпечує узгодження стратегічних цілей, бюджетних можливостей і конкретних інвестиційних рішень.
Концентрація ресурсу на енергетичній стійкості освітніх об’єктів, модернізації навчального середовища, розвитку інфраструктури харчування та оновленні спортивної бази спрямована на підвищення якості, безпеки й доступності освітніх послуг для дітей і молоді громади.
До галузевого (секторального) проєктного портфеля можуть включатися проєкти і програми, що відповідають основним напрямам, визначеним цим планом. Важливими передумовами їх реалізації є якісна підготовка проєктної документації, внесення інформації до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами, проведення оцінки та пріоритезації, забезпечення співфінансування у разі потреби, а також досягнення встановлених цільових показників і кількісних індикаторів.
Моніторинг реалізації СПІ 2027-2029 здійснюється шляхом щорічного порівняння базових, планових і фактичних значень цільових показників та кількісних індикаторів. За результатами моніторингу можуть готуватися пропозиції щодо актуалізації плану, уточнення фінансових обсягів і коригування пріоритетів.
Керуючий справами

виконавчого комітету                                                            Олег ВОВКУН

Додаток 1
до Середньострокового плану пріоритетних
публічних інвестицій Рогатинської міської
територіальної громади на 2027-2029 роки 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПУБЛІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування - Освіта і наука
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Відділ освіти Рогатинської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 9 500,00 тис. грн
	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Стратегічна рамка
(номер та назва завдання Стратегії)
	Цільові показники та індикатори
	Фінансова потреба, грн
	Діючі програми публічних інвестицій та проєкти публічних інвестицій, що реалізуються в межах відповідного напряму
	Пов’язані напрями у DREAM за попереднім СПІ

	Освіта
	Енергоефективність та
енергонезалежність будівель
закладів та установ освіти


	А.2.4.1. впровадження проєктів з розвитку відновлюваної енергетики та енергонезалежності на об’єктах критичної, комунальної, медичної, освітньої та соціальної інфраструктури громади, зокрема шляхом встановлення сонячних електростанцій, гібридних енергетичних рішень, систем резервного живлення, накопичення енергії та портативних джерел живлення
	Цільовий показник 1: Частка закладів освіти громади, на об’єктах яких установлено гібридні сонячні електростанції, у загальній кількості закладів освіти громади

Цільовий показник 2: Рівень зниження витрат на опалення та/або електроенергію після впровадження заходів з підвищення енергоефективності.
	Базове значення 2026 р. - 0%
Планове значення на 2027 р. - 6,9%
Планове значення на 2028 р. - 13,8%
Планове значення на 2029 р. - 13,8%

Базове значення 2026 р. - 0%
Планове значення на 2027 р. - 20%
Планове значення на 2028 р. - 20%
Планове значення на 2029 р. - 20%
	Індикатор 1: Кількість закладів освіти, на об’єктах яких установлено гібридні сонячні електростанції, од. (розрахункова база станом на 2026 рік - 29 закладів освіти)

Індикатор 2: Очікувана економія бюджетних коштів на оплату електроенергії у закладах освіти, де встановлено гібридні сонячні електростанції, %.
	2026 - 0 од.
2027 - 2 од.
2028 - 4 од.
2029 - 4 од.

2026 - 0%
2027 - 20%
2028 - 20%
2029 - 20%
	2027 – 10 000 000  грн ( в т,ч. 952 556 грн- кошти місцевого бюджету)
2028 – 5 000 000  грн (в т,ч. 1 200 000 грн.- кошти місцевого бюджету)
2029 - 6 000 000  грн (в т,ч. 400 000 грн- кошти місцевого бюджету)
Всього – 21 000 000  грн  ( в т,ч. 2 552 556 грн кошти місцевого бюджету)

	Реконструкція системи електропостачання Княгиницького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою: 77030, Україна, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Княгиничі, вул. Р. Шухевича, 6
Код DREAM: DREAM-UA-291225-E2324C28


Реконструкція системи електропостачання Верхньолипицького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою: 77043, Україна, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., село Верхня Липиця, вулиця Центральна, будинок 25

Код DREAM : DREAM-UA-180925-E223BA0A
	Розвиток відновлюваної енергетики та енергоефективності в об'єктах критичної інфраструктури - попередній напрям СПІ 2026-2028 (неактуально після оновлення СПІ)

	Освіта
	Сучасний освітній простір та
якісний зміст: лабораторії,
майстерні, кабінети тощо

	В.3.4.1. забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання, сучасним обладнанням, оновленими навчальними кабінетами, STEM-лабораторіями, сучасними навчальними просторами та цифровими засобами навчання в межах впровадження реформи «Нова українська школа»
	Цільовий показник 1: Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти.


	Базове значення 2026 р. - 17,3%
Планове значення на 2027 р. - 19,1%
Планове значення на 2028 р. - 19,8%
Планове значення на 2029 р. - 20,4%


	Індикатор 1: Кількість відповідних навчальних приміщень закладів загальної середньої освіти, що формують сучасне освітнє середовище, од. (розрахункова база станом на 2026 рік - 329 відповідних навчальних приміщень).
	2026 - 57 од.
2027 - 63 од.
2028 - 65 од.
2029 - 67 од.


	2027 – 15 000 000 грн  ( в т,ч. 1 200 000 грн- кошти місцевого бюджету)
2028 – 16 000 000 грн ( в т,ч. 1 200 000 грн- кошти місцевого бюджету) 2029 – 18 000 000 грн ( в т,ч. 1 200 000 грн- кошти місцевого бюджету)
Всього - 49 000 000 грн ( в т,ч. 3 600 000 грн - кошти місцевого бюджету)
	Створення освітнього простору у межах реформи «Нова українська школа» - Рогатинська міська територіальна громада

Код  DREAM:  DREAM-UA-200326-C1C8BE41


	Модернізація навчального обладнання закладів освіти - попередній напрям СПІ 2026-2028 (неактуально після оновлення СПІ)

	
	
	В.3.4.1. забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання, сучасним обладнанням, оновленими навчальними кабінетами, STEM-лабораторіями, сучасними навчальними просторами та цифровими засобами навчання в межах впровадження реформи «Нова українська школа»
	Цільовий показник 2: Частка навчальних кабінетів, лабораторій і STEM-просторів Рогатинського ліцею № 1, визначених для комплексного оснащення відповідно до профілів академічного ліцею, які комплексно оснащено


	Базове значення 2026 р. - 0%
Планове значення на 2027 р. - 60%
Планове значення на 2028 р. - 80%
Планове значення на 2029 р. - 100%
	Індикатор 2: Кількість комплексно оснащених навчальних кабінетів, лабораторій і STEM-просторів, од. (база для розрахунку - 10 навчальних кабінетів, лабораторій і STEM-просторів, визначених для комплексного оснащення)
	2026 - 0 од.
2027 - 6 од.
2028 - 8 од.
2029 - 10 од.
	2027 – 8 000 000( в т,ч. 600 000 грн- кошти місцевого бюджету) 2028 – 8 000 000 грн ( в т,ч. 600 000 грн- кошти місцевого бюджету)
2029 – 8 000 000 грн ( в т,ч. 600 000 грн- кошти місцевого бюджету)
Всього - 24 000 000 грн ( в т,ч. 1 800 000 грн- кошти місцевого бюджету)
	Сучасний освітній простір у Рогатинському ліцеї № 1 Рогатинської міської ради Івано-Франківської області

Код DREAM: DREAM-UA-160426-8C01F189
	Модернізація навчального обладнання закладів освіти - попередній напрям СПІ 2026-2028 (неактуально після оновлення СПІ)

	Освіта
	Забезпечення доступу до
якісного та безпечного
харчування у закладах освіти
шляхом розвитку сучасної
інфраструктури їдалень
(харчоблоків)
	В.3.4.3. забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)
	Цільовий показник 1: Частка модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти 



	Базове значення 2026 р. - 0%
Планове значення на 2027 р. - 6,7%
Планове значення на 2028 р. - 13,3%
Планове значення на 2029 р. - 13,3%
	Індикатор 1: Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти, од. (розрахункова база станом на 2026 рік - 15 їдалень (харчоблоків))
	2026 - 0 од.
2027 - 1 од.
2028 - 2 од.
2029 - 2 од.

	2027 – 25 000 000  грн ( в т,ч. 200 000 грн- кошти місцевого бюджету)
2028 – 25 000 000  грн ( в т,ч. 1 000 000 грн- кошти місцевого бюджету)
2029 – 5 000 000  грн (в т,ч. 300 000 грн- кошти місцевого бюджету)
Всього – 55 000 000  грн ( в т,ч. 1 500 000  кошти місцевого бюджету)
	-


	Пов’язаний напрям у попередньому СПІ 2026-2028 не визначався

	Освіта
	Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти
	В.5.1.2. оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту
	Цільовий показник 1: Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом здійснення ремонтів, реконструкцій, модернізацій


	Базове значення 2026 р. - 0%
Планове значення на 2027 р. - 100%
Планове значення на 2028 р. - 100%
Планове значення на 2029 р. - 100%
	Індикатор 1: Кількість об’єктів інфраструктури закладів освіти, оновлених шляхом реконструкції або модернізації, од. (розрахункова база - 1 об’єкт, визначений для реалізації напряму).

	2026 - 0 од.
2027 - 1 од.
2028 - 1 од.
2029 - 1 од.


	2027 – 9 000 000  грн ( в т,ч. 47 444 грн- кошти місцевого бюджету)
2028 – 0  грн
2029 - 0 грн
Всього - 9 000 000  грн ( в т,ч. 47 444 грн- кошти місцевого бюджету)
	Реконструкція стрілецького тиру Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву по вул. Шевченка, 71 В в м. Рогатин Івано-Франківської області

Код DREAM: DREAM-UA-271025-FBDB364C
	Популяризація та розвиток позашкільної освіти - попередній напрям СПІ 2026-2028 (неактуально після оновлення СПІ)


Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                                                Олег ВОВКУН
